
麟游县生态文明建设示范县规划
（2018-2030年）
麟游县人民政府
二〇一八年十一月
前  言
《麟游县生态文明建设示范县规划》（以下简称《规划》）是麟游县委、县政府牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念的重大部署，是贯彻落实生态文明体制改革、“五位一体”、“五大发展理念”、“打好青山、蓝天、碧水、净土四场保卫战”、 “农业农村污染治理攻坚战行动计划”的关键举措，是落实陕西省和宝鸡市关于生态文明建设的有力抓手。《规划》由麟游县环保局提出，经麟游县政府批准，委托西安理工大学进行编制。2018年4月初接到编制任务后，西安理工大学成立《规划》编制组，先后多次前往麟游县开展现场实地调研、收集资料、与各部门座谈等工作。2018年11月8号规划通过省环境保护厅主持召开的规划审查会（见附件）。
规划编制组与麟游县各职能部门进行面对面交流过程中，各部门提出生态文明示范县规划与当地已经批准并实施的各项专业规划之间到底是什么关系。是将其他规划内容写入规划中，综合统筹，替代其他规划，还是站在新的视角和高度，引领和指导各个专业规划的发展方向，提出建设性的任务要求。
这是一个具有普遍性的问题，也是生态文明建设规划的一个理论问题。
生态文明建设是习近平同志新时代理论的重要组成部分。为此，中共中央国务院先后发布了《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》、《蓝天保卫战三年行动计划》、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》等文件。生态文明作为替代工业文明的一种新文明，是因为只有它才能解决日益突出的无限发展与有限资源、社会发展与环境保护的矛盾，真正实现人类可持续发展的愿望。生态文明不仅涉及观念更新，也涉及制度更新和发展模式的更新。因此，生态文明建设规划具有统领经济社会发展规划和其他专业规划的作用。
综上所述，生态文明建设示范县（市）规划有两项基本任务：一是通过现状与国家或省上生态文明指标体系的差距分析，找出区域存在的问题，分析原因，寻求解决途径，安排项目，限期满足相关指标达标要求，使发展中的突出性问题得到纠正；二是根据国家生态文明的理念和基本要求，结合当地实际情况，对空间布局、资源节约、污染治理、生态经济、生态文化、生态制度等生态文明体系建设提出要求和建议，从而指导各个专业规划的修订与完善，并为县域可持续发展提出战略框架。
基于上述理由，本规划除了常规的总则和保障措施两部分之外，重点包括以下四部分内容：
（1）县情分析：通过分析县域环境的特点、优势、制约因素与主要矛盾，为县域未来发展的方向、定位提供依据和参考；
（2）差距分析：通过与国家和省生态文明建设指标体系的对比分析，找出差距，寻找原因，给出解决途径，结合各专业规划，安排重点项目，使指标尽早达标；
（3）按照生态文明建设的重大领域，结合县域特点和实际问题，给出生态文明建设的基本要求，指导各类规划在生态文明建设中应遵循的方向，目的是奠定生态文明制度建设的基础，实现生产、生活和发展方式的根本性转变；
（4）结合县域特点和实际，按照国家生态文明建设的总体要求和部署，提出麟游县可持续发展的总体构思和策略（一县一策）。
生态文明建设规划不替代各个专业规划，但是它将对各个专业规划起到引领和指导作用。
《规划》编制过程中得到了麟游县发改局、财政局、国土局、林业局、水利局、住建局、农业局、统计局、交通局、文广局等单位的大力支持，并得到了麟游县环保局的大力指导和帮助，在此表示诚挚感谢。
西安理工大学
二零一八年十一月
目  录
I前  言


1第1章  总则


11.1 规划目的


11.2 指导思想


11.3 基本原则


11.4 规划目标


21.5 编制依据


41.6 规划期限与范围


5第2章  基本情况分析与示范发展思路


52.1 县情分析


82.2县域生态文明示范发展思路


9第3章  指标差距分析


93.1建设指标


133.2指标差距


133.2.1不达标指标的差距分析与达标措施


183.3 指标达标的重点项目安排


23第4章 生态文明体系建设


234.1 生态空间格局


254.2 生态经济体系


284.3生态环境保护


324.4 生态文化教育


334.5 生态文明制度


35第5章 保证措施


355.1强化组织领导


355.2加强规划衔接


365.3严格目标考核


37附录1：麟游县基本情况简介


69附录2：省和国家级生态文明示范县各指标测算统计情况


83附录3：不达标指标配套项目实施后指标达标测算




第1章  总则
1.1 规划目的
    通过县情分析，明确主要矛盾和发展重点；结合指标的差距分析，形成近期重点项目，以保障生态文明建设达到国家和省上的指标要求；按照生态和经济学原理以及国家生态文明建设的总体要求，结合县情，从影响可持续发展的重大方面构建生态文明建设的框架体系，以统领和协调各个专业规划；提出麟游县生态文明示范县建设的总体框架。
1.2 指导思想
    以生态文明制度保证为重点，优化县域的空间开发格局。推进经济绿色低碳循环发展，推进能源资源节约利用，加快生态系统的保护与修复，打好大气、水、土保卫战，引导公众绿色生活，完善生态环境治理体系，提出生态文明示范县建设的总体框架，为县域永续发展奠定良好基础。
1.3 基本原则
    （1）坚持生态环境保护和资源节约优先，改变认识观念，奠定行为基础。
（2）落实生态保护红线，优化空间格局，合理调整产业结构，突出科技创新，努力提高生产力水平。
（3）以生态文明制度体系建设为基础，推进全民共治，从源头控制环境的破坏行为。
（4）倡导绿色低碳的生活和消费模式，提高全社会生态文明意识。
（5）注重依法监管，强化问题导向，解决群众反映突出的环境制约问题。
1.4 规划目标
（1）到2020年，达到省级和国家级生态文明建设示范县的目标要求。
1）县域国土空间布局进一步优化。人均城市建设用地控制在100m2/人以下，单位工业用地工业增加值保持在60万元/亩以上，基本农田保护面积不小于264.47km2，受保护区面积逐年扩大，划定生态保护红线，勘界定标，并严格保护，林木绿化率达到70%以上。
2）能源和资源得到节约利用。非化石能源占一次能源消费比例达到10%，单位GDP能耗控制在0.9吨标煤/万元以下；用水总量不超过当地河川径流总量的15%；单位GDP用水量控制在20m3以下；农业灌溉水有效利用系数提高到0.65；城市管网漏失率控制在8%以内。
3）产业得到绿色转型、低碳循环发展。新兴产业增加值占地区生产总值的比重达到10%，服务业增加值占地区生产总值比重达到15%以上；一般工业固体废物的处置利用率达100%，秸秆综合利用率达到95%，畜禽粪便综合利用率达到100%，有机、绿色、无公害农产品种植面积的比重达到50%以上。
3）生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量降低，环境风险得到有效管控。城市空气质量优良天数比率达到80%以上，无重污染天气发生；地表水全部达到水功能区水质目标要求；主要污染物总量减排达到考核要求。
4）环境基础设施进一步完善。城镇建成区生活污水集中处理率达85%以上，城镇生活垃圾无害化处理率达85%以上，城区气化率达50%以上，集中供热普及率达60%。
5）农村生态环境得到较大改善。村庄环境综合整治率大于50%，村镇饮用水卫生合格率达到100%，农村卫生厕所普及率达到95%。
6）生态文明生活方式逐步形成，制度建设得到一定完善。公众绿色出行率达50%，城镇新建绿色建筑的比例达到30%。
（2）到2030年，基本建立起生态文明基础与可持续和谐发展的制度框架体系。
通过构建生态文明制度体系，确保到2030年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式基本形成，生态环境质量持续好转。 

1.5 编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年）
（2）《大气污染防治行动计划》（2013年）
（3）《水污染防治行动计划》（2015年）
（4）《土壤污染防治行动计划》（2016年）
（5）《中华人民共和国自然保护区条例》1994年10月09日
（6）《中华人民共和国循环经济促进法》2008年8月
（7）《中华人民共和国水土保持法》2010年12月
（8）《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年4月25日）
（9）《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中共中央  国务院，2018年6月16日）
（10）《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》《国家生态文明建设示范县、市指标（试行）》（环生态【2016】4号）
（11）《生态文明体制改革总体方案》（中共中央 国务院 2015年9月）
（12）《国家主体生态功能区规划》（2010年）
（13）中共中央办公厅 国务院办公厅印发《生态文明建设目标评价考核办法》的通知（厅字【2016】45号）
（14）《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》（国家发展改革委、国家统计局、环境保护部、中央组织部，2016年12月）
（15）中共中央办公厅、国务院办公厅关于《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月）
（16）中共中央、国务院关于《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年7月）
（17）国务院关于《蓝天保卫战三年行动计划》（2018年6月）
（18）生态环境部、农业农村部联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（2018年11月）
（19）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
（20）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
（21）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
（22）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（23）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）
（24）《声环境质量标准》（GB3096-2008）
（25）《土壤环境质量标准》（GB15618-2018）
（26）陕西省生态文明建设示范区管理规程（试行）（2017年6月）
（27）《陕西省生态文明示范区指标（试行）》（2017年5月）
（28）《陕西省主体生态功能区规划》（2013年）
（29）《陕西省水污染防治行动计划实施方案》（2015年）
（30）《陕西省“十三五”环境保护规划》
（31）《陕西省水功能区划》陕政办【2004】100号
（32）《陕西省水利统计年鉴》（2015-2016年）
（33）《陕西省生态环境状况评价报告》（2015-2016）
（34）《陕西省生物多样性保护战略与行动计划》（2011-2030）
（35）《宝鸡市水资源公报》（2014年）
（36）《麟游县国民经济和社会发展“十三五”规划》（2016-2020年）
（37）《麟游县土地利用总体规划》（2006-2020年）
（38）《麟游县“十三五”特色产业精准扶贫规划》（2016-2020年）
（39）《麟游县统计年鉴》（2015-2016年）
1.6 规划期限与范围
1.6.1规划期限
基准年：2017年
    近  期：2018-2020年，省级和国家级生态文明建设示范县创建达标阶段，生态文明示范县的框架初步形成；
远  期：2021-2030年，基本构建起生态文明的体制机制体系，达到与全面实现现代化相适应的生态文明建设目标要求。
1.6.2规划范围
麟游县全境，包括7镇（九成宫镇、招贤镇、丈八镇、两亭镇、酒房镇、崔木镇、常丰镇），66个行政村，总面积1704km2。
第2章  基本情况分析与示范发展思路
2.1 县情分析
麟游县属渭北旱塬丘陵沟壑区。全县面积约1740平方公里，平均海拔1271米。全县地势西北高东南低。可分为低中山、黄土丘陵、黄土残塬、河谷川道四种地貌单元。其中山地约占17%，黄土丘陵沟壑（72%）及残塬（5%）约占77%，河谷川道仅占6%。境内沟壑纵横、川狭台少。
——优先发展交通是麟游发展的前提；但可用于建设的用地有限是麟游发展的重大制约。
麟游县属温带半湿润—湿润季风气候区，气候的特点是热量不足，春旱、夏凉、秋涝、冬寒，且春夏季节不明显，日照分布不均，东部塬区光照充足，年平均气温为9-10℃，北部山区年平均气温为8.1℃。全年日照时数2200小时左右，无霜期为180天，平均气温9.1℃。
——麟游冬春干旱，夏雹秋涝以及北部地区光热资源不足都是农牧业发展的不利因素。
麟游年平均降水量为680毫米，降雨资源总量约12亿立方米；地表水总径流量1.4539亿立方米；地下水总蕴藏量6593万立方米，地下水可开采量1320万立方米，开采量约800万方，开采率60%。
——作为社会发展的基础，麟游地下水资源开采率已较高，相对地表水资源源不足5%的开采率，应该优先使用地表水。地表水利用需要工程措施的保障，但存在工程措施不足的问题。
麟游的煤炭、陶土等矿产资源分布广、藏量大。储量在40亿吨左右，平均厚度12.8米，煤层倾角为零，几近水平。煤层赋存稳定、构造简单。煤质属低灰硫、特低磷、高挥发份、特高热值的长焰煤，是良好的动力和化工用煤，开发潜力巨大，优势煤炭资源是麟游最大的资源优势之一。规划和已建设现代化煤矿4座、年生产能力2090万吨，煤炭资源以采掘和初级加工为主。除郭家河煤矿（年产500万吨）采用铁路运输外，其余均靠公路运输（柴油车2000余辆/天）。
——优质煤炭资源存在铁路运输制约以及深加工项目不足和国家煤炭产能暂时性过剩的不利时机，需要引进和研究新的煤炭产业发展思路。
麟游县自然生态环境良好，林木绿化率达64.45%，动植物资源十分丰富，有野生植物660多种，其中中草药270种。
——生物资源丰富，中草药品种多，具有发展中药材产业的良好潜力。生态环境质量优良，保护好当地生态环境是生态文明建设的首要任务。
2017年统计资料，全县常住人口为9.23万人，城镇化率36.73%。全县人口出生率为8.75‰、人口自然增长率为3.34‰。目前已实施移民搬迁4000多户，消除了458个自然村。
——麟游人口密度不大，城镇人口规模小，对于城镇经济的消费带动作用不明显；但对于生态环境保护有积极意义。加强移民扶贫工程，适当向镇、中心社区集中，既增加消费带动，又保护生态环境，减少生态敏感区的人为破坏活动。
2017年麟游县实现地区生产总值106.5亿元，同比增长13.1%。三产比例6.9：84：9.1。二产优势明显。人均生产总值115423元。非公经济占全县经济总量（GDP）的比约为41.38%。第一产业种植业约占40%，牧业约占45%，林业约占9%，农林牧服务业占6%；第二产业规模以上工业企业占91.5%（全部为煤炭产业）。
——宏观经济统计指标显示，麟游县总体处于经济总量快速增长阶段，处于经济发展的初期；但民营企业经济总量占比偏小，活力不足，仍需加大民企发展；农牧业占有一定优势，林产发展有一定空间；中小企业占比严重失调，既不利于技术创新，也不利于社会就业，需要下大力气营造有利于高技术型中小企业发展的良好环境。
2017年地方财政收入3.3亿元；财政支出11.75亿元，其中，教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务和农林水事务八项支出7.36亿。居民人均收入15199元，其中城镇居民人均可支配收入29496元，农村居民人均可支配收入8935元。
——政府财政负担重，财力不足，需要各方筹集发展资金。农村收入水平低，扶贫任务较大。
2017年麟游县县城环境空气质量综合指数为4.18，在关中67个县（区）排名第二，但冬季个别月份存在PM2.5和PM10（超标倍数50%左右）超标问题，夏季主要污染物是臭氧，其浓度甚至比西安等特大城市还高；水环境质量优良，境内主要河流水质均可达到Ⅲ类以上标准；城镇污水处理厂集中处理率82%，城镇生活垃圾无害化处理率约为80%，村庄环境综合整治率为100%，农村卫生厕所普及率75%。
——县域环境质量总体良好，但也存在PM2.5、PM10、臭氧超标问题。臭氧的形成与前置物碳氢化合物、氮氧化物浓度以及光照强度有关。臭氧超标与麟游县城位于谷底，污染物不易扩散，海拔高，夏季光照强烈，运输车辆多，氮氧化物排放量大有关。城镇和农村环保基础设施相对较好，但仍不完善。
2017年342国道麟游至蒲村（麟蒲）二级公路全线建成通车，实现了从关中环线进入麟游县城30min里程的目标；省道306县城过境段（崔木—县城）段建成通车，有效解决了崔木煤矿煤炭南运问题，分流县城过境交通压力。全县公路总里程达到1322.53公里，县域公路主骨架基本形成。服务于郭家河煤矿的宝麟铁路已于2014年底建成，并投入使用，有效缓解的县域煤炭运输压力。
——交通设施的完善，已经为麟游的社会经济发展提供了基本保障，也为旅游发展提供了基础，但总体上仍存在路网密度较低，公路级别较低，交通仍然是麟游县经济社会发展的制约。县域还无高速公路开通，这对当地的经济发展，尤其是对旅游业吸引远程客源不利。煤炭运输仍需要考虑铁路交通支持。
麟游县历史悠久，秦汉时即设县制。隋唐时期修筑了举世闻名的避暑离宫——仁寿宫、九成宫而使麟游成为避暑消夏之盛地。麟游文物古迹众多，尤其以魏徵撰文、著名书法家欧阳询书丹的《九成宫醴泉铭碑》（国宝级文物）；唐高宗李治率当朝四品以上文武百官御笔书丹的《万年宫铭碑》（国家一级文物）；皇家佛教寺院慈善寺（全国重点文物保护单位）等驰名中外。2017年，接待游客110万人次，旅游综合收入达6.9亿元，旅游业成为带动当地经济发展的新兴产业和新的经济增长点。
——麟游县旅游资源丰富，夏季气候凉爽，利用丰厚的人文积淀和优良的生态环境发展现代旅游应当是重要方向之一。但由于交通、旅游服务设施薄弱（接待能力仅600张床位），季节性较强等是制约当地旅游业发展的重要因素，探索旅游业发展新模式应该是一个重要课题。
麟游县自然地理、社会经济、城镇人居、生态环境、生态文明制度与文化建设等现状基本情况参见附录1所示。
2.2县域生态文明示范发展思路
    从保护与发展的矛盾看，麟游作为国家级贫困县，虽然环境保护的基础仍然薄弱，但是从宏观战略层面分析，麟游经济社会发展与环境保护两者之间的发展仍然不协调，但不协调的主导方面是发展滞后。也就是说，发展是矛盾的主导方面。因此，在保护好生态环境的前提下，以全新的生态发展理念，将绿水青山的生态环境优势转换为金山银山的经济优势，是麟游县今后一段很长时期的重要任务。
    生态文明示范县的建设不只是要达到省和国家的考核指标要求，最重要的是结合当地的自然、人文、社会和经济发展，构建一种可持续的生态文明示范发展模式。麟游县应充分利用当地的气候优势（气候凉爽），加上厚重的人文背景和优美的自然风光，结合交通建设的契机，利用煤炭开发的资金、社会资本反哺第三产业，大力发展特色旅游度假休闲（特色乡村乡土文化游）产业，从而带动农民脱贫致富，产业协调发展。

第3章  指标差距分析
3.1建设指标
3.1.1省级指标
（1）省级生态文明建设示范县建设指标
《陕西省生态文明建设示范区管理规程（试行）》中《陕西省生态文明示范县指标（试行）》有37项建设指标，包括生态空间、生态经济、生态环境、生态生活、生态文化和生态制度六大类共37项指标（见表3-1），其中约束性指标21项，参考性指标16项（要求70%的达标率）。
通过对麟游县2017年生态文明建设示范县的现状指标进行测算和分析（参见附录2：麟游县生态文明建设指标测算统计情况），可知：麟游县21项约束性指标中有3项不达标，达标率为85%，不达标的指标主要涉及环境空气质量、城镇垃圾无害化处理率、生态文明乡镇的创建等。16项参考性指标中有4项不达标，达标率为75%。
麟游县省级生态文明建设示范县达标统计情况见表3-1。
表3-1  麟游县省级生态文明建设示范县指标达标情况一览表
	领域
	序号
	指标名称
	单位
	指标值
	2017年现值
	达标情况

	生
态
空
间
	
	生态保护红线
	-
	开展划定
	已开展划定
	达标

	
	
	土地规划功能
	-
	生态用地面积不降低
	未降低
	达标

	
	
	规划环评执行率
	%
	100
	100
	达标

	生
态
经
济
	
	单位GDP能耗
	吨标煤/万元
	≤0.9

能源消耗总量不超过控制目标值
	0.41
	达标

	
	
	单位GDP用水量
	立方米/万元
	≤80

用水总量不超过控制目标值
	19.8
	达标

	
	
	单位工业用地工业增加值
	万元/亩
	≥50
	382
	达标

	
	
	秸秆综合利用率
	%
	≥95
	85
	不达标

	
	
	畜禽养殖场粪便综合利用率
	%
	≥95
	100
	达标

	
	
	一般工业固体废物处置利用率
	%
	≥85
	100
	达标

	
	
	有机、绿色、无公害农产品种植面积的比重
	%
	≥50
	100
	达标

	生
态
经
济
	
	环境空气质量
质量改善目标
优良天数比例
严重污染天数
	%
	不降低且达到考核要求
≥80

基本消除
	5天重污染天气
73.4
	不达标

	
	
	地表水环境质量
质量改善目标
水质达到或优于III类比例
劣V类水体
	%
	不降低且达到考核要求
≥70

基本消除
	100
	达标

	
	
	土壤环境质量
	-
	不降低且达到考核要求
	未降低
	达标

	生
态
环
境
	
	主要污染物总量减排
	
	达到考核要求
	达到考核要求
	达标

	
	
	生态环境状况指数（EI）
	
	近3年不降低
	69.7
	达标

	
	
	林木绿化率
	
	≥33
	64.45
	 达标

	
	
	重点保护物种受到严格保护
外来物种入侵
	
	执行
不明显
	执行
不明显
	达标

	
	
	危险废物安全处置率
	%
	100
	100
	达标

	
	
	污染场地环境监管体系
	
	建立
	已建立
	达标

	
	
	重、特大突发环境事件
	-
	未发生
	未发生
	达标

	生
态
生
活
	
	村镇饮用水卫生合格率
	%
	90
	96
	达标

	
	
	城镇污水处理率
	%
	≥80
	82
	达标

	
	
	城镇生活垃圾无害化处理率
	%
	≥85
	74
	不达标

	
	
	农村卫生厕所普及率
	%
	≥95
	75
	不达标

	
	
	村庄环境综合整治率
	%
	≥55
	100
	达标

	
	
	城镇新建绿色建筑比例
	%
	≥25
	15
	不达标

	
	
	公众绿色出行率
	%
	≥50
	55
	达标

	
	
	节能、节水器具普及率
	%
	≥55
	95
	达标

	
	
	政府绿色采购比例
	%
	≥80
	90
	达标

	生
态
制
度
	
	生态文明建设示范规划
	-
	制定实施
	正在编制
	达标

	
	
	生态文明建设工作占党政实绩考核的比例
	%
	≥20
	25
	达标

	
	
	自然资源资产负债表
	
	编制
	未编制
	不达标

	
	
	固定源排污许可证覆盖率
	%
	100
	100
	达标

	
	
	省级生态文明建设示范乡镇占比
	%
	≥75
	0
	不达标

	生
态
文
化
	
	党政干部参加生态文明培训的人数比例
	%
	100
	100
	达标

	
	
	公众对生态文明知识知晓度
	%
	≥80
	85
	达标

	
	
	环境信息公开率
	%
	≥80
	85
	达标

	
	
	公众对生态文明建设的满意度
	%
	≥75
	85
	达标


3.1.2 国家指标
    国家生态文明示范县指标体系包括生态制度、生态环境、生态空间、生态经济、生态生活和生态文化六大类，十个方面，共38项指标（见表3-2，其中约束性指标为15项，参考性指标为23项）。以《国家生态文明建设示范县、市指标（修订）》为依据，对麟游县创建国家生态文明建设示范县的38项指标进行测算（参见附录2），可知，国家级38项指标中8项指标未达标，达标率为79%（约束性指标有3项不达标）。不达标的指标主要涉及环境空气质量、村镇饮用水卫生合格率、垃圾无害化处理率、自然资产负债表和离任审计、新建建筑绿色建筑的比例等。麟游县国家生态文明建设示范县指标达标情况见表3-2所示。
表3-2  麟游县国家生态文明建设示范县指标达标情况一览表
	领域
	任务
	序号
	指标名称
	单位
	指标值
	2017年现值
	达标情况

	生
态
制
度
	（一）
制度与保障机制完善
	1
	生态文明建设示范规划★
	—
	制定实施
	正在编制
	达标

	
	
	2
	生态文明建设工作占党政实绩考核的比例★
	%
	≥20
	20
	达标

	
	
	3
	自然资源资产负债表
	
	编制
	未编制
	不达标

	
	
	4
	自然资源资产离任审计
	
	开展
	未开展
	不达标

	
	
	5
	生态环境损害责任追究
	—
	开展
	开展
	达标

	
	
	6
	河长制★
	—
	全面推行
	推行
	达标

	
	
	7
	湖长制
	—
	建立
	没有湖
	达标

	
	
	8
	固定源排污许可证核发
	—
	开展
	开展
	达标

	
	
	9
	环境信息公开率
	%
	100
	100
	达标

	生态环境
	（二）
环境质量改善
	10
	环境空气质量★
优良天数比例提高幅度
严重污染天数下降幅度
	%
	省级生态环境部门根据实际情况自行确定本省改善幅度
	有5天重污染天气
73.4
	不达标

	
	
	11
	地表水环境质量★
达到或优于III类水质比例提高幅度
劣V类水体比例下降幅度
	%
	省级生态环境部门根据实际情况自行确定本省改善幅度
	100
	达标

	
	（三）
生态系统保护
	12
	生态环境状况指数（EI）★
	—
	≥55且不降低
	69.7
	达标

	
	
	13
	林木绿化率（丘陵地区）
	
	≥40
	64.45
	达标

	
	
	14
	重点保护物种受到严格保护
外来物种入侵
	—
	执行
不明显
	执行
不明显
	达标

	
	（四）
环境风险防范
	15
	危险废物安全处置率★
	%
	100
	100
	达标

	
	
	16
	污染场地环境监管体系
	—
	建立
	建立
	达标

	
	
	17
	重特大突发环境事件★
	—
	未发生
	未发生
	达标

	生态空间
	（五）
空间格局优化
	18
	生态保护红线★
	—
	开展划定
	已开展划定
	达标

	
	
	19
	耕地红线★
	
	遵守
	严格遵守
	达标

	
	
	20
	受保护地区占国土面积比例★
	%
	≥22
	64.37
	达标

	
	
	21
	空间规划
	—
	编制
	未编制
	不达标

	生态
经济
	（六）
资源节约利用
	22
	单位GDP能耗★
	吨标煤/万元
	达到省级考核要求，且在省内名列前茅
	0.41
	达标

	
	
	23
	单位GDP用水量★
	m3/万元
	达到省级考核要求，且在省内名列前茅
	19.8
	达标

	
	
	24
	单位工业用地工业增加值
	万元/亩
	≥50
	382
	达标

	
	（七）产业循环发展
	25
	秸秆综合利用率
	%
	≥95
	85
	未达标

	
	
	
	畜禽养殖场粪便综合利用率
	%
	≥95
	100
	达标

	
	
	26
	一般工业固体废物处置利用率
	%
	≥90
	100
	达标

	生态生活
	（八）
人居环境改善
	27
	村镇饮用水卫生合格率★
	%
	100
	96
	不达标

	
	
	28
	城镇污水处理率★
	%
	达到省级考核要求，且在省内名列前茅
	达到考核要求
	达标

	
	
	29
	城镇生活垃圾无害化处理率★
	%
	达到省级考核要求，且在省内名列前茅
	74
	不达标

	
	
	30
	农村卫生厕所普及率
	%
	≥95
	75
	不达标

	
	
	31
	村庄环境综合整治率★
	%
	达到省级考核要求，且在省内名列前茅
	100
	达标

	生态生活
	（九）
生活方式绿色化
	32
	城镇新建绿色建筑比例
	%
	≥30
	15
	不达标

	
	
	33
	公众绿色出行率
	%
	≥50
	55
	达标

	
	
	34
	节能、节水器具普及率
	%
	≥60
	95
	达标

	
	
	35
	政府绿色采购比例
	%
	≥80
	90
	达标

	生态
文化
	（十）
观念意识普及
	36
	党政干部参加生态文明培训的人数比例
	%
	≥100
	100
	达标

	
	
	37
	公众对生态文明知识知晓度
	%
	≥80
	85
	达标

	
	
	38
	公众对生态文明建设的满意度
	%
	≥80
	85
	达标


注：带“★”号的是约束性指标。
3.2指标差距
3.2.1不达标指标的差距分析与达标措施
（1）环境空气质量
1）差距
省级指标：环境空气质量不降低且达到考核要求，优良天数比例大于80%，二级标准以上的天数达到293天以上，无严重污染天数；国家标准：省级生态环境部门根据实际情况自行确定本省优良天数比例提高幅度和重污染天气比例下降幅度。
现状：满足环境空气质量不降低且达到考核的要求，但优良天数比例为73.4%，二级标准的天数为268天，严重污染天数为5天。
优良天数与省级标准相差25天，PM10、PM2.5、O3略有超标。
2）原因分析
从监测资料（详见附录1）可以看出：麟游环境空气质量主要超标污染物为PM10、PM2.5和O3。特点如下：
①空气主要污染物中以颗粒物为主（PM10、PM2.5），年平均超标率约5%左右；冬季超标率在55%左右，主要发生在冬季。
②臭氧主要发生在夏季，时间较短，但浓度较高，是西安市平均值的近1倍。
③除了地形等自然因素之外，正在进行的几条高等级公路施工以及煤炭重载运输车辆可能是空气质量超标的重要原因之一。另外，冬季不利的大气扩散条件和取暖燃料增加等因素，都是冬季颗粒物污染加重的因素。
3）应对措施
1）从长远看应当解决煤炭的铁路运输问题。它既关系麟游经济社会的长远发展，也关系空气质量的改善；
2）提高煤炭的深加工，既增加技术附加值，也减少运输量，节约能源，减轻环境污染；
3）优化冬季采暖的能源结构，增加城市建成区集中供热普及率，加强污染治理措施；
4）提倡绿色出行和公共交通设施的建设，减少燃油汽车的数量；
5）加大施工工地的监督管理，同时继续加大裸露地面的绿色覆被，减少黄土裸露地面；
6）臭氧则必须下大力气减少其前置物氮氧化物的排放量。关键是减少燃烧过程。用能结构调整是主要措施，即增加清洁能源的比例（非石化能源占比达10%），尽量减少燃煤和燃油消耗。过境车辆尽可能从麟游城四周高处穿越城市。
（2）城镇生活垃圾无害化处理率
1）差距分析
省级标准：城镇生活垃圾无害化处理率≥85%；国家标准：达到省级考核要求，且在省内名列前茅。
现状：城镇生活垃圾无害化处理率为74%左右（测算分析结果参见附录2），差10个百分点。
2）原因分析
目前麟游县建有一座生活垃圾无害化填埋场，主要解决九成宫镇及周边村庄垃圾处理处置问题，6座镇级垃圾无害化填埋场已建成，但还没有正式投入运行。
3）措施
①完善6个乡镇建设完善的垃圾收运系统，加快6座镇级生活垃圾无害化填埋场的运营（依托农村环境综合整治项目），预计2018年底建成，届时可使城镇生活垃圾的无害化处理率达到95%以上；
②完善乡镇垃圾保洁、收集、运输系统。可适时引入专业化的环卫公司，采用购买服务的方式，加强生活垃圾的收运工作。有条件的乡镇可逐步推行生活垃圾分类收集和管理方式。,

   （3）省级生态文明建设示范乡镇占比
    1）差距分析
    省级标准：省级生态文明建设示范乡镇占比≥75%；国家级标准：无要求。
    现状：①麟游县共有7镇，九成宫镇已被命名为国家级生态镇；招贤镇、两亭镇、酒房镇、丈八镇、崔木镇、常丰镇等6个镇被命名为省级生态镇，实现省级以上生态镇全覆盖。
    ②省级生态文明建设示范乡镇数量为零。由于省级生态镇指标距离省级生态文明示范镇指标还有一定差距，主要体现在农药、化肥的使用强度要逐年降低，乡镇要建设生活污水处理厂和生活垃圾无害化填埋场，对产生的污废水和生活垃圾进行处理处置，有序开展生活垃圾的分类收集；畜禽养殖场（小区）粪便综合利用率达到100%，农作物秸秆的综合利用率达到98%，农村卫生厕所的普及率达到100%、农户中使用清洁能源的比例大大于60%。
    ③截至2017年，只有九成宫镇建设了污水处理设施，其他6个乡镇还没有污水处理设施得到运行。只有九成宫镇的垃圾处理设施得到运行，其他6个乡镇的垃圾填埋场正在建设，还未投入运行。还有一些指标，如化肥的施用强度、农作物秸秆的综合利用率、农村卫生厕所的普及率均无法达到指标要求。
    2）措施
    ①启动省级生态文明建设示范镇的创建工作；
    ②加快崔木镇、两亭镇、酒房镇、常丰镇等6个乡镇生活垃圾无害化处理场和生活污水处理设施的建设。
    ③在大型养殖小区和规模化养殖场建设粪便处理设施，与当地农业种植面积相配合（按每出栏5头猪配套1亩土地，每1头奶牛配套2.5亩土地，每出栏1头肉牛配套5亩土地，每出栏15只羊配套1亩土地）来消纳畜禽粪便。使产生的沼液、沼渣、生物质肥料能够在当地基本被消纳，从而减少化肥、农药的施用量。
    ④对农户使用的旱厕进行改造，推广双瓮漏斗、三联沼气池、粪尿分离式、水冲式、双坑交替式等新型卫生厕所，完成约1.22万户农村厕所的改厕工作。
    ⑤以脱贫工程为抓手，在政策上给予一定的补贴，鼓励农户使用电、太阳能、煤气等清洁能源，提高清洁能源的使用比例。
（4）秸秆综合利用率
    1）差距分析
    省级和国家级标准：秸秆综合利用率≥95%。
    现状：2017年麟游县秸秆产生量为9.43万吨，其中用于还田和饲料利用分别占75%和10%，利用率为85%。目前麟游县主要通过实施秸秆青贮，秸秆养畜过腹还田，小麦、玉米留茬直接还田、秸秆生物质燃料等综合利用措施。但距离省级和国家级标准还有一点差距。
    2）措施
    ①进一步推进秸秆的肥料化、饲料化、能源化、基料化工作；
    ②利用麟游县具有养殖传统的优势和现状，提高玉米秸秆的饲料化利用率。
（5）农村卫生厕所普及率
    1）差距分析
    省级和国家级标准≥95%，现状25.4%，还差70个百分点。
    麟游县农村总户数约为1.7万户，已使用双瓮式漏斗、三联沼气池、粪尿分离式、水冲式、双坑交替式等新型卫生厕所各类卫生厕所的累计户数约为0.4万户，农村卫生厕所的普及率约为25.4%。仍有一些偏远地区和待搬迁的村落、经济条件较差的农户使用的是旱厕。
    2）解决思路
①争取国家和省农业资金进行改厕，解决困难农户卫生厕所普及问题；
②推进移民搬迁和安置工程，建设双瓮式或三格化粪池式的水冲卫生厕所；
③对于偏远山区，根据当地实际建设适用的卫生厕所形式。
在2年内完成1.22万户农村厕所的改厕工作。
    （6）城镇新建绿色建筑比例
    1）差距分析
    省级和国家级标准：≥30%；现状：15%。新增建筑面积15万m2，达到绿色建筑要求的只有2.25万m2。
    2）措施
①新建建筑严格执行强制性节能标准；
②政府及企业投资建设的公共建筑，保障房，面积超过1万m2的公建全部按绿色建筑标准进行设计和建造。
    （7）自然资源资产负债表
    1）差距分析
省级和国家级标准：编制完成自然资源资产负债表；现状：未编制。
    2）措施
    自然资源负债表如何编写有待国家及有关方面的技术规范出台。在技术规范未出台之前，可以启动准备工作，如收集相关资料，开展基础调查等。技术规范一旦颁布，就可以立即着手并按期完成任务，工作启动可以视作指标完成。
    （8）自然资源资产离任审计
    1）差距分析
省级标准：无要求；国家标准：开展；现状：未开展。
    2）措施
    按照国家的总体部署及自然资源负债调查结果，适时开展领导干部自然资源资产离任审计即可。
    （9）空间规划
    1）差距分析
    省级标准：无要求；国家标准：编制；现状：未编制。
    2）措施
    在2020年之前编制麟游县的空间规划（多规合一），将社会经济发展、城乡、国土、环保、林业、交通、农业、水利八类规划合一，绘制一张蓝图。合理划定生态、农业、城镇三类空间及生态保护红线、基本农田保护红线、城镇开发边界三条控制线。在此基础上，统筹布局城镇建设等空间要素，形成融发展与保护、开发与管控为一体的“一本规划”、“一张蓝图”。
    （10）村镇饮用水卫生合格率
    1）差距分析
省级和国家级标准：100%；现状：96%。
2017年麟游共有农村人口6.79万人，已建成农村安全饮水工程79处，饮水安全达标人口6.5万人，仍有2千人存在饮水安全问题。主要是个别村组用户饮用水水源为河道水和天然雨水，缺少消毒设施，且水量无法得到保障。
    2）解决思路
    ①2018年在7个镇47个行政村，实施农村安全饮水巩固提升工程，其中新建工程22处，对其他已建成的进行改造提升。截止2018年底，麟游县村镇饮用水卫生合格率可达到100%。
    ②划定村镇饮用水水源地保护区，采取一定的措施，实施供水水源的有效保护。
3.3 指标达标的重点项目安排
    针对麟游县省级和国家级生态文明建设示范县不达标指标的差距和现状分析，在提出相关达标措施的基础上，安排重点建设项目，以便尽快促成指标达标。相关重点项目如表3-3所示。主要涉及39项重点项目，总投资34.25亿元，其中县财政投资11.33亿元。涉及环境空气质量达标项目重点工程包括：集中供热工程改扩建项目、散煤整治工程、天然气气化工程、城市绿色公共交通体系建设、运输和交通线路工程、扬尘综合治理工程等；生态文明示范乡镇创建项目包括：乡镇生活垃圾收运及处置工程、乡镇污水治理工程、村镇饮水安全工程、农村煤改电工程建设、美丽乡村建设工程等。

表3-3  支撑麟游县省级和国家级生态文明建设示范县指标达标的重点项目一览表
	序号
	工程名称
	主要建设内容
	支撑的指标
	投资/亿元
	建设期限/年
	组织实施部门

	
	
	
	
	央省
	地方
	
	

	1
	集中供热工程建设项目
	“煤改电”供热项目：逐步拆除县城供热站现有5台燃煤锅炉，建设“煤改电”项目，采用空气源热泵供热方式，官坪新区新建7个能源站，老城区新建8个能源站，建立统一的集中供热管网系统，安装信息化管理设备，15个能源站配套自来水管道，架设专用供电线路。
	环境空气质量
	0.96
	0.41
	2018-2019
	住建局负责，其他各局配合

	2
	散煤整治工程
	县城建成区在集中供热管网覆盖区域内，淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施和散煤。拆除、改造镇区40台小型燃煤锅炉；在山区积极推广清洁煤取暖，加强煤质监管。
	环境空气质量；
清洁能源的使用比例
	—
	0.4
	2018-2020
	生态环境局

	3
	气化工程
	积极配合国家“西气东输”输气管道建设，增加天然气门气站点，保障居民生活用气需求。
①县城至南坊新区天然气工程：在官坪新区、南坊新区建输气站各1座，铺设输气管网10公里。
	环境空气质量；
清洁能源的使用比例
	0.65
	0.2
	2018-2025
	发改局、住建局

	
	
	②麟游县城天然气项目：建设占地20亩供气站、加气站各1座，铺设主管网30公里。
	
	0.32
	0.2
	
	

	
	
	③天然气入户项目：天然气入户2000户。
	
	—
	0.22
	
	

	4
	农村煤改电工程建设
	积极配合农村“煤改电”电网升级改造和用地建设需求，实施配套电网工程建设。鼓励农户使用电、太阳能、煤气等清洁能源，提高清洁能源的使用比例。
	环境空气质量；
清洁能源的使用比例
	0.1
	0.1
	2018-2020
	发改局、生态环境局、电力局

	5
	城市绿色公共交通体系建设
	①发展新能源或清洁能源公共交通体系，在县城新建停车场5处，开通公交线路3条，购置中型环保公交车10辆。
	环境空气质量；
公众绿色出行率
	1.0
	1.0
	2018-2020
	交通局、住建局、工信局、电力局

	
	
	②建设3-5处集中式充电桩或快速充电桩，鼓励居民使用新能源或清洁能源汽车，公共自行车出行。
	
	—
	0.4
	
	

	
	
	③全面供应符合国六标准的车用汽柴油。
	
	0.2
	—
	
	

	6
	运输和交通线路工程
	①崔木煤矿铁路连接线，丈八煤矿铁路连接线，优
化调整煤炭运输结构，大幅度提升铁路线煤炭运输量，使通过铁路运输煤炭量达到50%以上。
	环境空气质量
	6.3
	—
	2018-2020
	发改局、公安局、交通局

	
	
	②淘汰国三及以下排放标准运营中型和重型柴油货车100辆以上。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。
	
	0.3
	0.2
	
	

	
	
	③规划和实施县城过境公路交通体系建设，G342火星庙店至南坊（县城过境线）项目，招贤镇过境公路麟游县城至安舒庄至麟扶交界公路工程，使大型运输车辆绕城通过，避免对城镇的直接干扰。
	
	3.0
	0.5
	
	

	7
	天堂循环经济科技工业园项目
	①以煤炭的深度加工为基础，发展循环、绿色产业，提升煤炭的附加值。减少煤炭的直接外运。
	环境空气质量
	2.7
	0.5
	2018-2020
	天堂工业园区管委会

	
	
	②污染治理设施建设项目：配套建设污水处理、垃圾填埋场工程
	
	0.5
	0.1
	
	

	8
	扬尘综合治理工程
	严格道路、建筑施工场地扬尘监管，加强道路扬尘综合整治，提高城市道路清扫保洁机械化作业。
	环境空气质量
	—
	0.5
	2018-2020
	住建局

	9
	生活垃圾收运及处置工程
	①镇级生活垃圾无害化填埋场项目：招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰各建日处理20-40吨，总库容30-60万立方米的垃圾填埋场6座；
	城镇生活垃圾无害化处理率；
省级生态文明建设示范乡镇占比
	0.62
	0.3
	2018-2019
	住建局、生态环境局

	
	
	②垃圾填埋场渗滤液处理站项目：建设日处理0.11万吨的渗滤液处理站1处。
	
	—
	0.11
	
	

	
	
	③建设乡镇、村垃圾保洁、收集、运输系统；
	
	—
	0.1
	
	

	
	
	④餐厨垃圾处理站项目：建设日处理餐厨垃圾20吨餐厨垃圾处理站1座。
	
	—
	0.15
	
	

	10
	乡镇污水治理工程
	①城镇污水处理厂项目：在招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰各建日处理0.5万立方米的污水处理厂一座。
	城镇污水处理率
	0.4
	0.1
	2018-2019
	生态环境局、各镇政府

	
	
	②城镇污水管网项目：铺设招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰镇区DN600污水管网42.3千米，DN300污水收集管网69.8千米。建设检查井365座。
	省级生态文明建设示范乡镇占比
	0.2
	0.3
	
	

	11
	饮用水保护与村镇饮水安全工程
	①划定乡镇和农村饮用水水源保护区，采取相关措施进行有效保护；
	村镇饮用水卫生合格率
	—
	0.1
	2018-2019
	生态环境局、水利局

	
	
	②新建22处农村安全饮水工程，提升改造27处农村安全饮水工程。
	
	0.2
	0.1
	
	

	12
	生态文明示范乡镇的建设
	①提升和完善4家畜禽养殖场粪便处理设施。
	省级生态文明建设示
范乡镇占比；
农村卫生厕所普及率
	0.1
	0.2
	2018~2020
	农业局、卫计局、环保局

	
	
	②完成1.22万户农村厕所的改厕工作。
	
	0.2
	0.1
	
	

	
	
	③开展省级生态文明示范乡镇的创建。
	
	
	0.05
	
	

	13
	美丽乡村建设工程
	①提升改造35个已整治的村庄的整体生态环境。
	生态示范乡镇创建比例
	0.2
	0.2
	2018~2020
	农业农村局、各镇

	
	
	②新型农村社区建设项目：建设5个千人新型农村社区，集中解决移民搬迁安置。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.5
	0.5
	
	

	14
	农业产业建设工程
	①1万亩高山无公害蔬菜基地建设项目；
	秸秆综合利用率；
畜禽养殖粪便综合利
用率；
省级生态文明建设示范乡镇占比

	0.5
	0.5
	2018~2020
	农业农村局

	
	
	②中药材种植GAP基地建设项目
	
	0.10
	0.02
	
	

	
	
	③农业循环经济示范园项目：新建1万立方米的青贮氨化池，购置配套秸秆青贮氨化设备、秸秆加工设备10台件, 饲草运输车辆2台，MTR饲喂机1台，年产玉米秸秆青贮饲料0.8万吨；建成生物有机肥加工厂1座，年生产有机肥5万吨；种植优质玉米示范基地1000亩；扩建标准化圈舍15000平方米，办公、生产设施1000平方米，完成水电及粪污处理等配套设施；
	
	0.47
	0.1
	
	

	
	
	④建设1-2处秸秆生物质利用设施，利用秸秆0.15万吨；
	
	—
	0.10
	
	

	
	
	⑤奶牛养殖农业循环经济示范项目：建设3000头奶牛养殖场，完成粪污无害化处理生产有机肥，种植有机肥玉米，用玉米作为饲料，建成农业循环经济示范项目。
	
	0.6
	0.5
	
	

	
	
	⑥有机肥加工利用项目：建成有机肥加工厂2个，年处理畜禽粪污3.6万吨，生产有机肥2万吨
	
	0.5
	1.5
	
	

	15
	绿色家园建设工程
	①新建的公共建筑、面积超过0.5万m2的居住建筑全部按绿色建筑标准进行设计和建造；
	城镇新建绿色建筑比例
	—
	1.0
	2018~2020
	住建局

	16
	环境风险防治工程
	老矿区生态修复工程：北马坊煤矿塌陷地域恢复治理、水土保持维护、生态植被修复、整体搬迁等。
	污染场地环境环境监管体系
	1.5
	0.5
	2018~2020
	自然资源局、水利局

	17
	生态制度建设工程
	编制自然资源资产负债表；
	自然资源资产负债表
自然资源资产离任审计
空间规划
	—
	0.05
	2018~2020
	县政府、发改局

	
	
	展领导干部自然资源资产离任审计；
	
	—
	0.01
	
	

	
	
	③编制多规合一的县域经济社会发展与资源环境保护规划。
	
	—
	0.01
	
	

	
	合计
	
	
	23.12
	11.33
	
	


第4章 生态文明体系建设
    生态文明体系基础的构建，以空间格局优化为基础，构建以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系；以改善生态环境质量为核心的生态环境保护体系；以生态价值观念为准则的生态文化体系；以治理监管能力现代化和机制驱动为保障的生态文明制度体系。生态空间格局是基础，生态经济体系是关键，生态环境保护是抓手，生态文化体系是准则，生态文明制度体系是保障。
4.1 生态空间格局
4.1.1 构建原则
通过优化国土空间开发格局减少对自然环境的人为侵害，为生态文明建设提供科学合理的空间格局保障。
空间格局优化的主要内容包括：生态红线确定及其保护；生活空间范围的限定和遵守；生产空间中基本农田的落地和保护；禁止与限制建设（开发）区的明确。
（1）生态红线的划定与保护：生态红线是该区域极其重要的生态功能区，国家实行生态空间管制的原则和“三不”的监督考核政策，即面积不减少，性质不改变，质量不降低。生态红线实行应划尽划，应保尽保的基本原则。
（2）生活空间范围的限制与优化：生活空间是人群生产生活集中活动的区域，通常指城镇。在整个国土面积中占比较小（通常占国土面积的10%以下）。但由于有技术支撑和创造，珍惜和高效利用土地资源是优化生活空间的基本要求。
（3）生产空间中基本农田的落地和保护：生产空间主要指农业生产空间，它是人类粮食、果蔬、肉类食品的主要来源。基本农田是生态产品产出的重要保障，并且依赖于第一生产力——光合作用。因此，足够的基本农田面积和土壤质量品质是保证人类食品生存安全的基本要求。
（4）禁止与限制建设（开发）区的明确：在生态空间、生活空间和生产空间中均有禁止和限制开发的区域，这些区域要求不能改变土地的用途。禁止开发区主要包括地质灾害极易发区和高易发区、地下采空区、塌陷区、基本农田保护区、文物保护单位的绝对保护区、河流水系、地表水源一级保护区、地下水源一级保护区、自然保护区的核心区和缓冲区、公共绿地、组团生态隔离绿地、坡度大于35度的山体、基础设施廊道（高速公路防护绿带、高压走廊、给水干渠、道路两侧绿带等）等；
限制开发区主要包括地质灾害中易发区和低易发区、地表水源二级保护区、地下水源二级保护区、自然保护区的实验区、文物保护单位的建设控制地带、工程地质条件较差的三类用地和坡度在25度以上的山体等。
4.1.2任务要求
（1）建立空间规划体系，划定生产空间、生活空间和生态空间开发管制界限，注重各规划功能的衔接，保持规划的连续性和约束性。除了将自然保护区、水源保护区、主要林地、草地、湿地、基本农田等予以登记造册落地，并逐年建设，确保不破坏，质量不降低之外，其他具有重要生态服务功能的地域（主要是生态脆弱区，如黄土沟壑水土流失区等）也要以生态空间方式，合理划定，予以保护（发改委牵头，各有关部门配合完成）。
（2）划定生态保护红线，实施严格的分级分类管控，严格控制开发强度，保护好水面、湿地、林地、草坡等绿色空间。国家对生态红线的基本面大体控制在全国国土面积的25%左右。由于各地（县）生态功能定位有差异。因此，控制面积可适当结合县域具体情况确定。麟游县生态红线保护面积尽可能结合当地实际，在满足经济发展的情况下，最终以宝鸡市统一认定的数据为准（鉴于麟游县目前的经济发展的主要支撑为煤炭，煤炭在麟游县境内的分布范围较广，且当地的不协调主要为发展滞后。后期通过煤炭产业的转型发展，通过提高附加值，实施煤炭产业的循环发展，在减少开采量、实施矿山修复的基础上，逐年增加生态保护红线的面积）。确保生态保护红线面积不减少，并逐年增加。生态红线内如果已经建成旅游开发、林特栽培等生态产业项目或者规划有上述项目，只要与生态服务功能保护不相冲突，可以实事求是的予以保留或圈出（发改委牵头，有关部门配合）。
（3）构建起科学合理的城镇化空间格局。城镇规划体系中必须对城镇发展范围予以限定，不能无限扩张。由于麟游人口数量有限，为了解决消费带动和生态环境保护的矛盾，城镇规划应适当考虑乡镇的适当合并和移民搬迁安置，使城镇具有适当合理的规模效应。城镇内部应有合理的生态用地比例（不得小于15%）。（城镇规划部门负责）。
（4）构建起合理的产业发展格局。基本农田面积应当予以明确，落实到地块。对农村建设用地也应实行总量和强度的双控，切实保护耕地、节约、集约用地。（农业部门负责）。调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。对于违法违规挤占生态空间、破坏自然生态行为的，应尽快查明、公布社会，限期整改。（环保部门牵头，各有关部门配合）
（5）完成生态环境准入清单并作为刚性要求、编制生态环境保护规划、开展县域生态环境状况评估（环保部门牵头负责）；实施生态环境的统一监管（发改委牵头负责）。
（6）根据国家有关禁止和限制建设的区域要求，对麟游县的禁止限制区域予以明确。（发改委牵头，各有关部门配合）
通过上述基础性工作，从而使中心城镇资源节约和环境友好进一步强化，农产品发展区和生态保护区的生态涵养与保护功能不断增强。全县基本农田保护面积不低于264.47平方公里、林地面积不低于1165平方公里、生态保护红线面积最终以宝鸡市政府批准的认定结果为准，受保护地区占国土面积的比例不低于64%，林木绿化率不低于70%。
4.2 生态经济体系
4.2.1构建原则
生态经济体系的建设包括：生态经济发展方向和定位；能源结构优化；产业结构优化调整与产业更新换代提升；资源的节约与循环利用；农业的持续生产。
（1）生态经济发展条件：交通便捷、土地广阔、人才济济、信息通达的地域以及有良好基础的地区，是经济发展的基本条件和优势。
（2）能源结构优化：能源包括结构和总量两个方面。弄清当地的能源结构、总量、能耗效率等指标。调整能源结构、降低对石化能源的依赖，逐步提高可再生能源及清洁能源的比例，是改善城镇空气环境的基础。
（3）产业结构优化调整。对已有产业中过时的、产能过剩产业的淘汰，对已存在的行业和企业进行技术设备更新换代和提升改造，以适应市场和环境的要求。通过促进传统产业的优化升级改造，构建绿色产业链体系。包括按照新的清洁生产的技术标准和环境要求，对企业进行清洁生产审核，进一步提高资源利用率、节约资源、减少污染。
（4）资源的节约与循环高效利用。
1）水资源利用基本要求。设置用水总量控制上限（麟游在2030年之前不超过当地河川径流总量的15%，即2500万方以内）；实施饮用水水源地的保护；提高用水效率；理顺水费价格税费；加强水资源的循环利用。
2）土地资源持续利用基本要求。加强耕地和基本农田的保护；加强建设用地的控制；加强矿产资源合理利用。
（5）农业持续生产。增加土壤肥力，特别是有机质；削减农药和化肥的施用强度。
:4.2.2任务要求
（1）麟游的产业定位和优势产业
1）麟游县历史文化资源得天独厚，可利用大西安带动关中崛起的机会做大做强特色旅游产业。在旅游规划中充分考虑淡旺季的矛盾，考虑到县城旅游服务设施薄弱的现状，季节性较强的制约，可放开旅游服务市场，采用民营投资+特色民宿相结合的方式，强化民宿的统一经营和管理，同时加强旅游需要的道路交通条件的建设，提高管理服务水平和档次。
2）结合当地农业资源优势和地域与地貌特征，并依托杨凌的农业技术服务中心的地位和关中农业的区位优势，发展现代农业产业。在农业空间布局上按照东部苹果、西部蔬菜、中部畜牧和中药材的思路，发展农业产业，同时在农业发展规划中考虑做好林下、林中产品，发展高附加值的中药材等经济作物。同时尝试采用电商和网络的经营和运作模式，打开农产品的销售出路。因为利用优质的农副产品及其深加工产业，服务于发达的中心城市往往是落后地区起步发展的必然过程。
3）利用麟游丰富的优质煤炭资源，增加产量，利用技术，合作发展，深度加工，提高附加值，应当是麟游最直接现实的问题。煤炭等石化资源迟早在替代和禁用之列。在大规模禁止使用之前，抓住机遇，将资源优势转化为经济优势，是麟游快速崛起的重要机会之一。麟游县煤炭资源循环利用可采用一下模式：做好洁净煤燃烧技术，借助铁路输出清洁煤炭资源基础上（占总煤炭开采量的60%），利用天堂工业园区的陕西能源麟北发电有限公司进行煤炭发电（年发电量38亿度）、供热（供热能力1500万平方米）等，同时进行煤炭的深加工获得甲醇等工业产品，提升煤炭产业的附加值。 

4）麟游民营企业经济总量占比偏小，活力不足，需要加大民企发展。麟游规模以上企业占90%以上，中小企业占比严重失调。既不利于技术创新，也不利于社会就业。需要下大力气营造有利于高技术型中小企业发展的良好环境。通过制定能够快速形成自由、宽松、诚信环境的政策，打造良好的工作环境，吸引人才、技术、资本的进入。
5）发展绿色和有机农业。不断提高秸秆综合利用率，减少农药化肥使用量，使之从目前的每公顷554千克逐年减至240千克以下，2030年力争农药化肥零增长。结合麟游农业实践，因地制宜的创造和借用农业生态循环模式，发展绿色有机农业体系。
（2）能源结构的调整。
麟游县能源结构以煤炭为主，应逐年降低，提高天然气、电能、地热能、生物质能等清洁能源的利用比例。但应注意工业、生活，城镇、农村、偏远山区的差别，区别对待。坚决执行宜煤则煤、宜电则电、宜薪则薪的实事求是原则。（发改委负责）
（3）产业结构的优化。麟游县重点应在煤炭、建材、农副产品加工等行业进行清洁生产改造。根据国家的清洁生产标准对麟游县现有主要行业的用能、用水、排污指标进行评估并限期改造达标。
（4）资源的节约与高效利用。
1）麟游水资源的开发利用强度大约在5%左右，这有利于生态环境保护。为了发展经济，除了选择低耗水的产业、节约用水之外，污水再生利用和工业水循环利用都是麟游县水资源保护的重要内容。麟游县水资源的工程保障不足。因此，建设与保护水源是麟游持续发展、生活稳定的重大工程之一。适当提高麟游地表水资源的开发利用率（2030年前控制在15%以内）以支持当地经济社会的发展是十分必要的。在不对水生态环境产生显著影响的基础上，适当通过建设中小型水库（功能供水、发电），合理开发利用地表水资源。
2）麟游耕地质量低，通过秸秆还田、施用农家肥、减少化肥和农药的施用量、实行轮耕与休耕等均是提高土壤肥力，提升农产品质量的方法。
4.3生态环境保护
4.3.1构建原则
中共中央、国务院发布了《关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018-06-16），提出了国家关于蓝天、碧水、净土三年保卫战计划，其总体目标是：到2020年，生态环境质量总体改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。国务院又在7月3日发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，对大气污染控制提出了具体的目标要求，即经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。
具体指标包括：全国细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；全国地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到70%以上，劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内；二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年减少15%以上，化学需氧量、氨氮排放量减少10%以上；受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。
2035年节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。
根据国家关于蓝天、碧水、净土三年保卫战计划，麟游县在努力做好调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构的基础上，编制生态环境保护的三年行动方案，确定目标值。
（1）城镇
城镇是人口数量相对集中的地区，也是环境问题最突出的地区（包括工业园区）。因此，做好城镇（工业园区）的环境治理与保护是实现生态文明最重要的方向之一。为此，在城镇建设中应遵循以下原则：
1）城镇数量、规模、布局合理；
2）不适宜人类居住的地域人口或者有重要生态服务功能的地域人口，尽可能移民集中安置；
3）城镇人居环境应留有足够的生态用地以确保生活环境舒适健康，包括林地、草地、湿地等；
4）城镇的环保基础设施务必优先策划建设并不断完善，包括污水和生活垃圾等的处理处置设施。
（2）农村
由于经济落后，农村人口与城镇居民的生活水平存在一定差异，生活环境也存在较大差异，这是我国目前在服务均等化方面存在的重大问题之一。因此，通过城镇发展带动农村发展，减少和消除城镇与农村在服务均等化方面的差异是生态文明建设的重要任务之一。农村的首要任务依然是基本生活条件的改善和脏乱差环境的整治。
4.4.2任务要求
（1）城镇
麟游县城镇环境质量总体良好，这与人口密度低，经济欠发达有一定关系。但还存在城市基础设施及环保设施完善程度不足、城镇居民用能的气化率低、公共交通及清洁能源发展缺乏规划、移民安置问题。
应做好以下规划任务：
1）规划城镇绿色交通。城镇交通不仅关乎便捷舒适，也与空气污染密不可分。尽可能发展和完善绿色公共交通体系。城镇建成区面积小，发展绿色交通，探求简单易行的短程出行工具，将运动健康与出行相结合，麟游应当具有比较大的创新空间。同时倡导居民绿色低碳短程出行。（交通部门负责）
2）提高建筑节能水平。因地制宜提高建筑节能标准，加大绿色建筑推广力度，引导城镇新建建筑执行绿色建筑标准。（住建部门负责）
3）调整城镇居民生活用能结构。居民生活用能不仅关系生活质量，也关系环境质量。麟游当地煤炭资源丰富，但尚无天然气管道输送计划，目前仅靠1个天然气液化压缩门站解决居民天然气供应问题。由于经济性比较差，依靠汽车公路运输既不安全，又无保证（尤其在冬季）。因此，煤的清洁燃烧技术应当研究并实验，走出依靠当地资源优势和煤的洁净燃烧技术相结合的能源发展与消除污染的创新之路。提倡居民家庭燃料的电力替代。（政府牵头，各有关部门配合）
4）调整交通运输结构。由于麟游海拔较高（1200米），光照强烈，城市位于谷底，污染物不易扩散，容易产生聚集。目前臭氧污染已经显现且浓度高过西安。运煤的重载运输车辆数量多，汽车尾气排放是大气污染的主要原因之一。根本办法是调整交通运输结构，通过铁路运输解决60%以上的原煤输送问题，减少柴油货车数量。推进大宗货物由公路运输转向铁路运输，到2020年，铁路货运量比2017年增长25%。（交通部门负责）
5）开展燃煤锅炉综合整治和 “散乱污”企业及集群的整治。麟游县城建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，各乡镇原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；县城由于不具备热电联产集中供热条件，可以在住宅小区采用多点式的地源热泵供暖方式，替代现有燃煤小锅炉。实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施，限期完成。（政府牵头，各有关部门配合）
6）大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。落实可再生能源发电全额保障性收购政策。加快重点输电通道建设，提高重点区域接受外输电比例。加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实施天然气工程。（政府牵头，各有关部门配合）。
7）广泛使用新能源车升级燃油品质。加快淘汰老旧车，推进新能源车辆的使用，到2020年使建成区新增和更新的公交、环卫、出租、轻型物流配送车辆，使用新能源或清洁能源汽车的使用比例达到50%以上。制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，淘汰国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车800辆左右。2018年10月起全面使用符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油。（政府牵头，各有关部门配合）
8）加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网；加强道路扬尘综合整治。大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率；严格渣土运输车辆规范化管理，渣土运输车要采用密闭措施。（住建部门负责，环保部门参与）
9）强化国土绿化覆盖。在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿，建设城市绿道绿廊，提高城市建成区绿化覆盖率。（住建部门负责）
10）推进矿山综合整治。全面完成矿山摸底排查。对污染治理不规范的矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产；对责任主体灭失的矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。对现有矿山加强环境监督和管理。（国土部门负责，环保部门参与）
11）加强水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程管理。完成集中式饮用水水源保护区划定和规范化建设。全面排查和整治县级城市水源保护区内的违法违规问题。加强应急水源或备用水源的建设。（水利、环保、住建等部门负责）
13）实现县城与镇生活垃圾和生活污水处理全覆盖。建设6个镇区的污水处理站和垃圾卫生填埋场。对县城垃圾卫生填埋场进行提升改造，完善渗滤液处理设施。（住建部门负责）
14）加强工业园区的污染防治。按规划环评的要求，严格天堂循环经济科技工业园区准入制度，大力推进园区企业清洁生产，有效治理三废污染。
（2）农村
以建设生态文明示范村镇为抓手，持续开展农村环境综合整治和提升改造，实现全县行政村环境整治全覆盖。
1）改善农村居住环境，解决农村污水、垃圾处理处置问题。农村生活污水、生活垃圾的处理处置要坚持因地制宜、有效可行的建设原则。麟游山区群众居住分散，污水集中处理非常困难。另外排放强度小，就地就近利用土地处理系统或通过自然净化作用解决少量分散的生活污水排放问题。麟游地广人稀，沟壑纵横，垃圾处理处置应结合当地实际，探求农村垃圾就地分类、资源化利用和处理的有效途径与可实现方式，包括建立农村有机废弃物收集、转化、利用的综合利用体系，反对教条主义的一刀切。（城建、环保负责）
2）合理划分禁养限养区，努力改善村落人居环境的卫生条件。除了合理划定禁养限养区之外，还要加大对畜禽粪便的治理要求，做到粪便的综合利用，就近还田。对于规模化养殖及养殖专业户摸清底数，制定计划，逐年实施，限期完成合理布局，解决禁养区养殖场的搬迁问题，坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物，全县畜禽粪污综合利用率达到100%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。（农业部门负责）
3）控制农业源氨排放。减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，限期实现化肥农药使用量的零增长或负增长。提高化肥利用率，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治；加强秸秆综合利用和氨排放控制。切实加强秸秆禁烧管控。（农业部门负责）
4）加强耕地土壤环境分类管理。严格管控耕地污染，严禁在重度污染耕地种植食用农产品。开展涉重金属行业排查以及污染土地的整治。（农业部门负责）
5）改变农村用能方式。基本完成农村生活和冬季取暖散煤替代。推进冬季采用清洁煤或其他清洁燃料取暖，改变千百年来农村取暖以燃烧煤炭或薪柴为主的生活方式。（农业部门负责）
（3）扶贫脱贫
作为国家级贫困县，脱贫是麟游县的重要任务。与互联网+的电商+农户+科技技术支撑相结合，总结精准扶贫经验，按时脱贫应纳入规划和计划，限期完成。（政府牵头，各部门配合）
4.4 生态文化教育
4.4.1 构建原则
宣传教育是解决生态文明认识的重要手段和有效形式。生态文化宣传教育的重点内容是引导公众绿色生活方式的养成。包括倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。在全社会逐步建立起绿色低碳、文明健康的生活方式和消费理念。
4.4.2任务要求
（1）大力倡导绿色出行。由于城市区域较小（不足5平方公里），交通规划应当认真研究并解决好市内的短程交通体系（包括公共交通、公共自行车、步行道路等绿色出行体系的构建）。（城建交通部门负责）
（2）开展绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色商场、绿色餐馆等创建活性。（环保部门牵头，各有关部门配合）
（3）树立绿色消费理念。倡导绿色低碳生活方式，（如节约用水用电，合理控制夏季空调和冬季取暖室内温），提倡绿色居住，推进绿色采购，大型企业引导绿色生产。（县政府牵头，各部门负责）
（4）积极开展多种形式的宣传教育。普及大气、水、固废污染防治科学知识，纳入国民教育体系和党政领导干部培训内容。向公众免费开放污染治理设施运行场所，宣传污染治理技术成效。通过媒体、网络宣传环境管理法律法规、政策文件、工作动态等。（环保部门牵头，各有关部门配合）
4.5 生态文明制度
4.5.1 构建原则
制度是最重要的实施保障。麟游县作为比较基层的行政机构，在制度建设方面存在诸多困难，也存在诸多空间。
4.5.2任务要求
（1）完善生态环境监管体系。适当整合分散的生态环境保护职责，强化生态保护修复和污染防治统一监管，建立健全生态环境保护领导和管理体制、激励约束并举的制度体系、政府企业公众共治体系。建立并推行生态环境损害赔偿制度。（政府牵头，各有关部门配合）
（2）完善环境监控网络建设，加强环境信息公开。加强环境空气质量自动监测网络建设，加强降尘量监测，开展环境空气VOCs监测。公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警提示信息。（政府牵头，环保部门配合）
（2）加快推行排污许可制度，对固定污染源实施全过程管理和多污染物协同控制，按行业、地区、时限核发排污许可证，全面落实企业治污责任，强化证后监管和处罚。（环保局负责）
（3）健全生态环境保护经济政策体系。加大财政投入力度，资金予以保障并与任务相匹配。财政对生态功能区、生态保护红线区域适当倾斜。制定并落实有利于资源节约和生态环境保护的价格和政策，包括税收、专业治理企业、“散乱污”企业的治理激励政策等。鼓励政府以购买服务方式实施生态环境治理和保护。（财政局负责）
（4）积极探索整合组建生态环境保护综合执法队伍，统一实行生态环境保护执法。将生态环境保护综合执法机构列入政府行政执法机构序列，推进执法规范化建设，统一着装、统一标识、统一证件、统一保障执法用车和装备。（政府负责，各有关部门配合）
（5）强化生态环境保护能力保障体系建设。按照县、乡不同层级工作职责配备相应工作力量，保障履职需要，确保同生态环境保护任务相匹配。加强基层队伍的能力建设，包括完善农村环境治理体制。（政府牵头，各有关部门配合）
（6）把生态环境保护纳入国民教育体系和党政领导干部培训体系，推进生态环境教育设施和场所建设，培育普及生态文化。推行绿色办公，创建节约型机关。充分发挥媒体监督作用。完善公众监督、举报反馈机制，保护举报人的合法权益，鼓励设立有奖举报基金。（政府牵头，各有关部门配合）
（7）加快完善水价形成机制，推进节水型社会和节水型城市建设，结合水资源总量以及需要和发展，应制定麟游的用水总量目标。（政府负责，各有关部门配合）
（8）其它。包括对全局发展具有重要影响的保护、开发、引进、创新等问题；群众反映强烈的突出问题；需要长期坚持的战略性方针和规划等问题；群众创造的行之有效的解决当地简介社会环境等问题的方式和方法的总结、推广、实施、激励、扶植等政策的建立。（政府牵头，各有关部门配合）
第5章 保证措施
5.1强化组织领导
落实党政领导干部生态文明建设的责任制，严格实行党政同责、一岗双责。成立由县委、县政府主要领导挂帅的生态文明建设领导小组，统筹推进生态文明建设工程。领导小组下设办公室，与县环保局合署办公，承担生态文明建设的组织协调、任务分解、督促检查、评估考核和项目推进等职能。要制定责任清单，制定年度工作计划和措施，把任务分解落实到有关部门。各部门按照职责分工，各司其职，各负其责，完成规划确定的目标任务。加强人大对生态文明建设工作的监督指导，发挥政协对生态文明建设工作的助推作用，动员全社会力量为生态文明建设献计出力，形成县、镇联动、各部门协同配合、全社会广泛参与的工作机制。
健全环境保护督察机制。制定环境保护督察工作规定，以解决突出生态环境问题、改善生态环境质量、推动高质量发展为重点，夯实生态文明建设和生态环境保护政治责任。
强化考核问责。制定污染防治攻坚战成效考核办法，对生态环境保护立法执法情况、年度工作目标任务完成情况、生态环境质量状况、资金投入使用情况、公众满意程度等相关方面开展考核。
严格责任追究。依纪依法严格问责、终身追责包括领导干部自然资源资产离任审计。
5.2加强规划衔接
    加强生态文明建设规划与相关规划的协调衔接，实现生态文明建设规划与国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划、城市环境总体规划的“多规合一”，推动规划目标任务的全面转化和落实。各部门要积极做好行业规划与生态文明建设规划的衔接和细化工作，在行业规划中充分体现生态文明建设要求。各区结合实际编制本地区的生态文明建设规划，将规划目标、指标和任务逐一落实。
5.3严格目标考核
县生态文明建设小组办公室根据规划目标任务，制定年度工作计划，将目标任务逐一分解到各部门和各镇。各部门细化规划目标任务，制定工作方案，编制并实施年度生态文明建设计划。各部门每年向县生态文明建设领导小组报告生态文明建设情况，县生态文明建设领导小组办公室每年对规划实施情况进行考核评估，并将考核结果向县委市政府汇报。加强考核结果的运用，对生态文明建设成绩突出的区、部门、个人予以表彰奖励，对考核结果未通过的部门进行通报并追究责任。
附录1：麟游县基本情况简介
一、自然地理状况
（一）地理位置
麟游县位于陕西省宝鸡市东北部，距省会西安160k m，距宝鸡市110 km，距关中旅游环线30 km。地处东经107°19′—108°2′，北纬34°33′—34°58′，东临咸阳永寿、乾县，西接千阳，南与扶风、岐山、凤翔毗邻，北与彬县及甘肃灵台县接壤，全县总面积1704 km2，辖7镇，66个行政村。
[image: image1.wmf]国内生产总值（万元）

吨标煤

总能耗

能耗

单位

)

(

GDP

=

[image: image5.jpg]T ms B R S 1B IR 55 R Tl FE
— = E AR X (2014-2020)

A BEREEGHRGE

VI X R R A E

=

PIEN BARAAALIRIT R





[image: image6.jpg]0 mps B R BB IR R Tl E
S =T iE LA AR X (2014-2020)

—X{zE

A BERETOHRME

A EOHAERBEENGCE

VL E X R GE
< i

PEREL BARABARIITR





[image: image7.jpg]



（二）地形地貌
麟游县地处渭北旱塬丘陵沟壑区，平均海拔1271 m。境内沟壑纵横、山多塬少，沟道狭窄。可分为南部低中山区、中部黄土丘陵沟壑区、东部黄土残塬区、北部河谷川道区四种地貌单元。麟游县地形地貌图见附图1-2。
[image: image8.jpg]AREBET RS




[image: image9.jpg]



                       附图1-2 麟游县地形地貌图
（三）气候气象
麟游县属温带半湿润—湿润季风气候区，年均降水量680 mm，多集中在7、8、9三个月，占降雨量的50%以上。光热资源不足，且分布不均。全年日照时数2200 h左右，全年太阳总辐射平均为115.1 kcal/cm2，居全国同纬度地区的中下等。春夏季节不明显，是天然的避暑消夏胜地。年均气温9.1 ℃，无霜期180 d，基本可满足作物生长要求，但农作物生长慢，周期长。
（四）水文特征
麟游县境内河流众多，但河流多为黄河的二级支流。以页岭为界，以北为泾河流域，以南为渭河流域。最主要的河流是漆水河，长201.3 km，境内长71 km里，流域面积975 km2，占县域面积的57%左右。河槽多为石质河床，上游泥沙含量少，水流清澈、中部流域内黄土广泛分布，河床比降大，暴雨多，水土流失较为严重。麟游县水系分布图见附图1-3。
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]movn SN S IS B EAHT NI S B





                    附图1-3  麟游县水系分布图
（五）资源状况与评价
   （1）动植物资源
麟游县属灌木草原植被类型区，主要以天然森林、灌木自生林和草本植物为主，林木绿化率达64.45 %，动植物资源十分丰富。境内有野生动植物720多种，其中植物660 种（中草药270种），兽类和鸟类60 余种。
   （2）旅游资源
麟游文物古迹众多，文化底蕴深厚。以隋唐时期修建的避暑离宫—仁寿宫、九成宫最为著名。还有唐名臣魏徴撰文、著名书法家欧阳询书丹的《九成宫醴泉铭碑》（国宝级文物）、唐高宗李治率当朝四品以上文武百官御笔书丹的《万年宫铭碑》（国家一级文物）、皇家佛教寺院慈善寺（全国重点文物保护单位）等一批国家重点保护文物；唐代诗人杜甫、王维、李商隐、王勃，宋代大文豪苏轼，明清的区充、刘镜等也在此留下了歌咏麟游山水的不朽名篇。
[image: image12.jpg]EREN Bk PH A 53 RS B I T L TR KXY (2009-2030) EmEE
A gn&eu‘ = - {

S AR S i PR

B 2008 5 AT 16 HA

Gl T
ow)  ® | WA

BEA R 2w 0m | nm
ARAEAS w05 196 | 253
HRpame 106 506 | se
mesmme 1500 110 | o

®| xumsme 12 0w | om

M san R
wmm® 10 0w | om
4| Erzsme e 228

o . 7 < | o ENa R
mnnaiEe 6.5 531 [ Jerzzee G exkcans
xusane 0.1 oo ! Cals o R
neasanne 00 om
g P -
T e M 2% 1410 v 7 ' 4 = b))
ST T ) B W sawane
bz 201 168 & £ | o PELTIEE
L T 12s U8 T
hromREmS 5% Yy =2 2 i
I o5.35 w0 C_laran
50,35 208 =k LR R
on o i 2 -
ann 1220 B ==
mrmRnasAe Eedrazan

16 o 3K K AR R S A D IR B

Hd R PR EATIIE | :
WS ARkt iR | O S AR 2009.08 mwm




[image: image13.emf]麟游地形地貌复杂，植被茂密，加之独特的夏季凉爽气候，素有“天然公园”和“森林氧吧”之美称。境内著名的天然景观有玉女潭、安舒庄百里林海、青莲山公园、石鼓峡等。
    （3）水资源
1）水资源量
麟游县年降水量109457 万m3，水资源总量14539万m3，其中地表水为14539万m3，地下水为6593万m3，重复计算量6593万m3，可开采量1320万m3。其中地表水来源于泾河和渭河的一级和二级支流；地下水的补给来源以降水为主，其次是河水、塘库的渗透；境内还有许多泉水分布，著名的泉水有：五龙泉、三眼泉、紫眼泉、龙海泉、石家泉和御泉。麟游县属于地下水贫乏区，可开采量较小。
2）供用水量
麟游县2017年城市供水量281万m3（其中城镇居民生活198万m3，第三产业30万m3，建筑业32万m3，城镇环境21万m3）；地表水利用704万m3（其中水库190万m3，塘坝窖池17万m3，河湖引水闸57万m3，取水泵站432万m3，其他8万m3）；地下水799万m3（浅层地下水）占总供水量的66.6%。 

2017年麟游县用水总量为2105万m3，2012年度和2017年度各部门用水量及占比情况见附表1-1。
附表1-1  麟游县各部门用水量                单位: 万m3
	年度
	用水总量
	农业
用水
	占比/%
	工业
生产
	占比/%
	城镇
用水量
	占比/%
	乡村
生活
	占比/%
	生态
环境
	占比/%

	2012
	1552
	450
	28.9
	765
	49.3
	195
	12.6
	130
	8.4
	12
	0.8

	2017
	2105
	457
	21.7
	1214
	57.6
	260
	12.4
	153
	7.3
	21
	1.0


3）供用水指标
麟游县水资源总量为14539万m3，人均水资源占有量约1575m3；总用水量为2105万m3，水资源利用率不足15%，城镇居民人均生活用水量约160L/人·d，万元GDP用水量为19.8m3/万元（GDP按106.5亿元计）；工业新鲜水耗为636万m3，万元工业增加值用水量为13.6m3/万元（工业增加值为89.57亿元），工业用水重复利用率为74.6%；农业灌溉亩均用水量为86.6m3/亩（灌溉面积1.2万亩，农田灌溉用水量104万m3），农业灌溉水有效利用系数0.60。
4）水资源利用状况评价
麟游县人均水资源丰富，但由于境内沟壑众多，河流流程短，地表水资源较难利用，开发程度较低。
工业用水比重逐年升高，主要依靠地下水。2017年全县工业用水量1214万m3，比2012 年增加58.6%。由于麟游县是以原煤炭开采和煤电为主导的资源型工业结构，工业用水量所占比重较大，且基本采用地下水，占全县总用水量的比重较高（57.6%），煤电、煤化工产业发展将会与区域水资源产生较大的供需矛盾。
单位产值耗水率低。万元GDP 用水量为19.8m3/万元，远低于陕西省（55.6 m3）和全国（109 m3）的平均水平；万元工业增加值用水量为13.6m3/万元，远低于陕西省（36m3）和全国（78m3）平均水平，但工业重复水利用率有待提高。万元工业增加值用水量较低的原因，一方面是麟游县煤炭生产对工业产值的贡献率高（95%），二是煤炭生产过程中的洗煤用水基本来自于矿井涌水和废水的循环利用，消耗的新鲜水量不多。
农业灌溉亩均用水量86.6m3/亩（果业和蔬菜用管道灌溉，经济作物不实施灌溉，无渠系灌溉），低于全省平均水平（301 m3/亩），单位产值耗水率低。 

根据《2017年宝鸡市水资源公报》和《2017年陕西省水资源公报》，2017年宝鸡市、陕西省人均综合用水量分别为187m3/人、238 m3/人；麟游县人均综合用水量为228 m3/人，高于宝鸡市，低于陕西省平均水平。2017年宝鸡市和陕西省的城镇居民人均生活用水量分别为103 L/(p.d)和105 L/(p.d)，麟游县城镇居民人均生活用水160 L/(p.d)，高于宝鸡市和陕西省平均水平，是今后重点节水方向。
    （4）矿产资源
麟游的煤炭、陶土等矿产资源分布广、藏量大。分布在麟游北部丈八、招贤、崔木一带的煤矿，矿区总占地462 km2，储量在40亿吨左右，属低灰硫、特低磷、高挥发份、特高热值的长焰煤，是良好的动力和化工用煤，开发潜力巨大。瓷土分布在九成宫镇后亭子村及澄铭窑马家堡村二处，澄铭窑陶瓷土经勘察，储量在5000万吨以上。
麟游煤矿储量丰富，开发利用潜力巨大。
   （5）土地资源
1）土地利用规模与结构
根据《麟游县土地利用总体规划（2006-2020年）》，全县土地总面积1704km2，其中农用地面积1642km2，占土地总面积的96.4%。建设用地面积33km2，占土地总面积的1.9%，水域及自然保留地面积29km2，占土地总面积的1.7%；麟游县土地利用现状见附表1-2。
附表1-2   麟游县土地利用现状                   单位：km2

	土地利用类型
	面积
	土地利用类型
	面积
	土地利用类型
	面积

	耕地
	354.7
	其他农用地
	35
	其他建设用地
	0.06

	林地
	1165.94
	城乡建设用地
	29
	水域及自然保留地
	29

	牧草地
	86
	交通水利用地
	4.3
	合计
	1704


2）土地利用特点
麟游县土地资源类型多样，全县可分为中低山地、黄土残塬、黄土台塬、河谷阶地4个土地类型区，其中低山地区以林、果、牧业为主；黄土沟壑区以牧、矿产开发利用为主；黄土台塬区为粮、菜、矿产开发利用区，河谷阶地以粮、菜、城镇、旅游业用地为主。
全县耕地面积354.7km2，人均耕地面积多（5.8亩/人），远高于全国平均水平（1.35亩），但受光热、水利条件限制，耕地质量普遍偏低，中低产田面积占总耕地面积的70%以上。全县基本农田保护面积264.47km2，占耕地面积的75%左右，且多年基本保持稳定。目前已完成了永久基本农田上图入库，保护表册和图件编制工作，逐块登记了边界、坐落、面积、地类、质量、坡度等保护信息，建立了永久基本农田划定数据库，并将成果纳入土地利用总体规划调整完善。同时，与各镇签订了基本农田保护责任书，建立了县、镇、村三级责任体系，设立基本农田保护标志牌11个，埋设保护界桩576个。
林地面积占全县土地总面积的67.9%，林木绿化率为64.45%；建设用地中采矿用地1.56km2，人均工矿用地为17m2/人。
二、社会经济状况
（一）行政区划
麟游县现辖7镇（九成宫镇、招贤镇、丈八镇、两亭镇、酒房镇、崔木镇、常丰镇），66个行政村。
（二）人口状况
2017年麟游县常住人口9.23万人（户籍人口8.69万人），城镇化率36.73%，人口自然增长率3.06‰。麟游县城镇化率较低，低于陕西省（51.31%）和全国（53.73%）的平均水平。
（三）经济发展
2017年麟游县实现地区生产总值106.5亿元，人均生产总值11.5万元（同期陕西省为5.73万元，宝鸡市为5.77万元），远高于省域和市域的平均水平（说明：高于是很正常，含中省层面的转移性支付）。地方财政收入3.3亿元，地方财政支出11.75亿元，增长16.1%。
在地区生产总值中，第一产业增加值7.3 亿元，第二产业增加值89.57亿元，第三产业增加值9.67 亿元，三次产业结构比重为 6.9：84：9.1，同期陕西省7.9：49.8：42.3和全国三产比重为8.6：39.8：51.6。与陕西省和全国平均水平相比，麟游县经济发展主要依赖煤炭和建材等资源消耗型产业，仍以资源的采掘和初级加工为主，工业所占比重偏大，能源工业一枝独秀情况还没有得到改善。虽然麟游的历史文化旅游资源丰富，但城市的综合服务能力较低，旅游等服务业发展缓慢，三产比重较低。
麟游工业增加值为89.57亿元，城镇工矿用地1.9km2，单位工业用地增加值为47亿元/km2，根据我国工业园区发展情况看，均产出在10-20亿元/km2为一般，20-40亿元/km2为较好。目前麟游县工业用地的产出效率较高。
    麟游县城乡居民收入持续增加，2017年城镇居民人均可支配收入29496元，农民人均存收入8935元，城镇居民与农民收入比例为3.3。麟游县的居民收入水平偏低，低于陕西省平均居民收入水平（城镇居民人均可支配收入30810元，农民人均存收入10265元）。尤其是农民收入水平仍偏低。
（1）农业发展情况
    1）农业发展现状
2017年，麟游县农林牧渔业实现总产值12.1亿元，其中种植业和畜牧业占比较大，所占比重为85.2%。农作物以小麦和玉米为主，占粮食面积的80％以上，此外还有高粱、豆类、荞麦、糜谷等杂粮。经济作物常年种植8万多亩，主要是烤烟、蔬菜、药材等。畜牧业主要是牛、羊、猪养殖，是全国布尔羊之乡和陕西省秦川牛养殖基地。已形成了畜、粮、特色经济作物等三大主导产业。
农业产业结构发生较大变化。一是粮食作物的播种面积有所下降；二是结合产业脱贫，推进畜牧业、蔬菜、中药材（柴胡、丹参、黄芪）、果业等特色产业的发展。牛、猪、羊的存栏数均有加大幅度增加，蔬菜播种面积、油料和林果业产值略有增加。
以脱贫攻坚，增加农民收入的主导产业来抓，采取“企业+合作社+基地+农户”种植模式，多措并举推动产业发展。
    2）农业产业空间布局
    目前麟游县已初步构建起“一区三带四板块”的农业产业空间布局。
    一区：休闲农业观光旅游区以九成宫为重点，涉及招贤、丈八、崔木等4镇；
    三带：特色核桃产业带，分布在页岭南北及两翼“几”字型地带；高山蔬菜产业带，分布在县城以西342国道（306省道）沿线和杜水河、两亭河、酒房河川道地带；优质玉米产业带，分布在县城以西九成宫、招贤、两亭、酒房4个镇。
    四板块：肉羊产业板块、肉牛产业板块、生猪产业板块、瓜果产业板块。
其中生态养殖分布在常丰、崔木镇为中心、沿页岭一线至丈八3个镇。
    已初步形成东部苹果、西部蔬菜、中部畜牧和中药材的空间发展格局。
3）农业用地及三品认证情况
麟游县在主要作物小麦、玉米上推广测土配方施肥技术，开展病虫草害综合防治技术推广，及时发布病虫动态，推广高效低毒低残留农药，推进病虫害绿色防控技术，较前几年亩均减少农药10%以上，农药的施用强度较低。麟游县农药使用量为42.36吨，农药施用强度为1.58千克/公顷，低于陕西省（4.22千克/公顷）和全国（10.22千克/公顷）平均水平。
全力推进“三品一标”认证工作。截止目前，全县通过“三品一标”农产品认证的种植企业5家，无公害认证品种主要有玉米、小麦、蔬菜、油菜等4个品种。农作物种植面积为42.48万亩，在2016年省级生态县创建过程中，麟游县对全县域进行了绿色认证，有机、绿色及无公害产品种植面积的比重达100%。
4）存在问题
化肥施用强度较高。2017年麟游县农用化肥施用（折纯）量为1.48万吨，化肥施用强度为554千克/公顷，高于全国（444千克/公顷）平均水平。
（1）工业发展现状及存在的问题
1）工业发展现状
麟游县以麟北煤田开发为依托，大力发展能源化工经济。已建成崔木、郭家河等2座大型煤矿。规划建设了天堂循环经济科技工业园（是陕西省重点建设县域工业集中区），该园区位于两亭镇境内的两天河流域河川地带，园区东西两侧以山根为界，南至两亭镇崖窑村东台桥，北至两亭镇天堂村白家山根。南北长约8.68km，东西宽约300m，规划占地面积3.81km2。区域内煤炭资源丰富，交通便利，已有年产500万吨的郭家河煤矿正式投产，园子沟煤矿和招贤煤矿正在建设之中，陕西能源麟北发电有限公司、2×35万千瓦低热值煤发电等重点项目也入驻园区。园区通过发展清洁煤生产、煤电、煤热产业、煤下游产品的深加工、煤炭物流和三产服务业等产业带动当地经济发展与转型。
麟游县煤炭产业通过延伸煤—电—建、煤—焦—化等产业链，以洗中煤、煤矸石发电、供热为切入点，初步形成煤炭生产、洗选加工、低热值燃料和瓦斯发电、供热、煤矸石（粉煤灰）作建材的煤炭循环产业链雏形。
2017年完成工业增加值89.57亿元，同比增长16%，占麟游县全部生产总值的84%，其中规模以上工业完成增加值85.97亿元，同比增长17.1%。工业经济中煤炭工业产值占比较高，原煤产量达983万吨，增长41.2%。
   麟游规划建设4座大型煤矿企业，总产能为1940万吨/年。其中郭家河煤矿、崔木煤矿已建成投产，生产能力分别为500万吨/年和400万吨/年，园子沟煤矿（生产能力800万吨/年）和招贤煤矿（生产能力240万吨/年）正在开发建设。
2）工业发展面临问题
①国家节能减排力度加大，制约了资源型产业进一步扩张。
国家一直不断加大节能减排的力度，以电力、煤炭、钢铁、水泥、有色金属、焦炭、造纸、制革、印染等行业为重点，按期淘汰落后产能，要求各部门充分发挥职能作用，抓紧限制落后产能企业生产，激励落后产能退出，促进落后产能改造。中共中央国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》中也明确指出要积极化解产能过剩矛盾，严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目，加快淘汰落后产能，逐步提高淘汰标准。
麟游县作为以煤炭为主要经济支柱的县域，煤电等资源型产业的发展规模受到国家宏观政策调控的限制，优化调整产业结构任务艰巨，必须改变以单纯规模扩张为增长的经济发展思路。
②工业发展处于初级阶段，对煤炭的依赖度较高
麟游县资源型工业产品的种类单一，普遍都处于初级加工阶段。主要工业产品洗选煤、煤矸石等，这些产品技术水平低，生产过程能耗大，污染重，产量低，都属于附加值较低的大宗产品。洗选煤基本不在本地进行深加工，洗选煤过程中造成大量污染和能源消耗，却未能给当地带来产业的实质性发展。
麟游县工业体系主要是以煤炭开采为主，对传统煤炭产业的依赖性过大，形成“一业独大”局面。煤炭总产量增幅较快，2017年比2016年原煤产量增长幅度较大。
（3）服务业发展现状及存在的问题
    1）服务业发展现状
    2017年麟游县第三产业增加值9.67亿元，占GDP比重为9.1%，与同期的陕西省（9.9%）和宝鸡市（9.6%）相比，麟游县的第三产业增幅较小，产业发展不平衡。
    （2）旅游业发展现状
    麟游县的历史文化旅游资源比较丰富，境内群山结秀，溪流密布，自古便有“麟山十二景”之说。隋唐时期先后在此修建了举世闻名的避暑离宫——仁寿宫、九成宫，两朝四帝曾二十一次驾幸麟游。隋唐历史文化遗存十分丰富，其中规模宏大的九成宫遗址上遗存有唐九成宫醴泉铭碑、万年宫铭碑、唐宫廷水井、37号大殿遗址等，已被列入九成宫碑亭景区（国家4A级旅游景区），还有全国重点文物保护单位慈善寺石窟，省级重点文物保护单位千佛院等众多文物风景名胜。麟游地形地貌复杂，页岭余脉和岐山山脉交汇，植被茂密，生态良好，有玉女潭、安舒庄百里林海、青莲山公园、石鼓峡等景观，加之夏季凉爽，素有“天然公园”和“森林氧吧”之美称。
    麟游县充分发挥历史文化资源优势，重点围绕九成宫遗址保护与开发、慈善寺石窟等礼佛观光、消夏避暑、环保矿山、农耕体验、农业观光、农家乐为主体的乡村旅游开发等五大版块建设，有力地推动了麟游县旅游产业的整体提升。2017年，接待游客110万人次，旅游综合收入达6.9亿元，是“十一五”末的6倍。旅游业成为带动当地经济发展的新兴产业和新的经济增长点。麟游县旅游资源分布图见附图1-4。
                附图1-4  麟游县旅游资源分布图
    3）存在的问题
    ①城市服务能力提升缓慢
    麟游县第三产业产值虽然逐年增长，但其增长速度一直落后于经济总量及第二产业，第三产业产值占生产总值比重逐年下降，如2017年的第三产业比重比2015年下滑4.7个百分点。与宝鸡市其他县域相比，麟游县的第三产业产值结构比重偏低，城市的综合服务能力提升跟不上经济整体的发展。
区设施建设初见成效，但相关服务业整体发展不足
     采取招商引资、PPP 模式，加大投融资力度，先后建成了音乐喷泉广场、凤凰山广场、青莲山公园、西海苑景区和碑亭景区等一批特色旅游景点，建成地标式建筑“楷书之乡”巨印、“金笔石揽”天下第一笔及碑廊等项目。另外千佛院休闲度假村、郭家河煤矿发展工业旅游项目也在稳步推进。但除了景区的基本旅游服务设施外，景区周边和城市的各种旅游配套设施目前都比较缺乏，且服务档次较低，缺乏特色，对于支持旅客除了景区游览之外的休闲游憩活动十分不利。虽然麟游作为休闲避暑，风貌较完好的历史古城，但目前县城内基础设施落后，旅游服务设施缺乏，影响了旅游吸引力的发展。另外麟游其他旅游支持产业也比较薄弱，旅游人才培训、旅游信息服务才刚刚起步，旅游代理、旅游商品等方面的市场组织还比较缺乏。
    ④交通设施不完善，旅游市场客源不足
    麟游距离西安、宝鸡3个小时车程，但无高速公路连通，区域旅游交通运输力量薄弱，交通条件不方便。麟游由于煤炭工业的发展，交通运输中以煤车出入境为主，对环境、路面交通质量都有很大的影响，导致环境污染、交通不畅等问题，影响旅游开发的环境品质。麟游主要旅游景区集中在县城，其余景区吸引力均不足，且路程远，交通不便，当前也未开辟出完整的县内旅游专线，景点之间联系不强，不利于麟游整体旅游吸引力的提升。
（四）、能源消耗情况
麟游县的能源消耗主要包括电力、原煤、天然气、汽柴油等。
（1）电力消耗
2017年，全县规模以上企业用电量为8.11亿千瓦时，规模以下企业及居民用电量为0.43亿千瓦时（折合10.5万吨标煤/年）。
（2）煤碳消耗
2017年全县煤碳消耗量为22.28万吨标准煤。
（3）汽柴油消耗
汽柴油终端消费用户主要为汽车、部分工业用户和农业机械。全县汽车耗油量约3.6万吨标煤/年，工业用户用油主要是部分工业锅炉用油，柴油用量为4.78万吨标煤/年。合计8.38万吨标煤/年。
（4）天然气消耗
主要为居民、汽车、公建及部分工业、郭家河煤矿运煤车辆。居民天然气用量约为1300万m3，汽车用气约300万方，煤炭运输车辆消耗天然气量约200万吨，则全县总用气量约1800万m3（折合2.4万吨标煤/年）。
经测算，2017年全县能源消费量约43.56万吨标煤，其中电力消耗占全县能源消费量24.1%，煤炭占51.1%，汽柴油占19.2%，天然气等占5.5%。单位GDP能耗约为0.41吨标煤/万元，低于全国和全省平均水平。
三、城镇人居状况
（一）、县城规划区范围
    根据《麟游县城市总体规划（2009-2030）》的划分方案，麟游县城市规划区总面积为29.21 km2，范围为：东至古庄，西至县苗圃，南至玉女潭风景区，北至五龙泉，包括石鼓峡景区。
中心城区面积5.09km2。范围为东到污水处理厂以东约350m，西至蔡家河羊场以西约200m，南到峡口村，北至九成宫碑亭以北约150m。附图1-5为麟游县中心城区的建设用地现状布局。
（二）、规划区基本概况
    2017年麟游县城镇人口3.39万人，占全县总人口的36.73%。规划区内城镇建设用地总计3.3km2，区域交通设施用地4.1km2，采矿用地1.56 km2。
    现状中心城区（九成宫镇）城市建设用地2.36km2，中心镇：崔木镇、两亭镇和招贤镇，城镇建设用地分别为0.16km2、0.45km2、0.31km2，天堂循环经济科技工业园，规划用地3.82km2，是未来麟游县最主要的工业基地。


（三）、规划区基础设施状况
    （1）供水设施现状    

1）供水情况
现有城镇饮用水水源地1处（永安河水库），供水总规模4000m3/d，正在对县城供水系统进行提升改造，提升水处理工艺构筑物及设施，对水库取水方式进行优化，由原来的底部取水改为浮箱式表层取水，提高县城供水能力和供水水质。同时计划修建马家河水库，做为县城供水的第二水源。
利用长益庙水库建成的长益庙集中供水工程已投入运行，有效保障了天堂工业区及周边群众的生活用水。计划实施冯家山水库向麟游县天堂工业园区引水项目，供水规模为3000万m3/年，为Ⅲ等中型引水工程，届时将满足当前及今后麟游县天堂循环经济科技工业园区用水需求，从根本上解决水资源短缺问题，保障全县能源化工产业快速发展。
将实施普化水库工程，项目建成后，预计年供水量970万m3，将有效解决麟北煤田、崔木工业园区、招贤工业园区工业用水及附近城镇居民生产生活的用水问题。
2）供水管网
中心城区供水项目引永安河水库水源，通过管道输送水源水至水厂，结合县城人行道改造完成原老管网改造643m，针对县城发展建设延伸管网4380m，提高供水覆盖率，管网漏损率控制在8%以内。
     3）存在的问题
现状地表水资源开发利用率低，工程供水保证率低，需新建骨干水源工程保障经济社会发展用水需求。
    （2）排水设施现状
1）排水管网
中心城区排水管网与城市建设同步进行，排水管网设施完善，已铺设污水管网20km，居民生产生活产生的污水统一收集排入市政管网，输送至麟游县污水处理厂集中处理，处理达标后排放。其他镇区排水管网建设滞后，污水均是经过化粪池简单处理后排放。
2）污水处理厂
麟游中心城区已建成处理规模为3000m3/d的污水处理厂一座，现实际处理水量约1250m3/d，采用A/O+BL导流生物处理工艺，深度处理采用水力澄清池+转盘过滤，出水水质可达国家一级A标准要求。污水处理后产生的剩余污泥，经压滤处理后含水率约为60%左右，运至县垃圾填埋场进行填埋处置。
     3）存在的问题
     污水处理设施不足，除县城九成宫镇外，其余镇区均未有污水处理设施运行，污水管网建设滞后。
    （3）燃气工程现状
目前，中心城区燃气主要以天然气为主，部分城郊地区和天然气管道尚未敷设地区则以液化石油气和燃煤为主。农村地区则以柴草、煤炭、沼气为主要燃料。
1）天然气
中心城区天然气气源主要来自宝鸡中燃麟游燃气发展有限公司投资建设的城区天然气项目。现有天然气门站1 座，目前已铺设中低压燃气管网19.4km2，主要向中心城区居民用户和公建用户供气。现状城区基本已形成较完善的供气环网，现有管道燃气用户5000余户。
已建成汽车加气站3座，其中CNG加气站1座，位于麟游县九成宫镇，年销售气量30万方；LNG加气站2座，位于两亭镇水磨沟村，服务于郭家河煤矿运煤车辆，年销售气量30万方。
3）存在的问题
①气源不足，城镇燃气管网普及率较低，供气缺口较大。现仅有城市中心区通管网，其它地区尚未建设天然气管网，城区燃气普及率约为80%，其他乡镇现状用源主要以燃煤、液化气为主。
    （4）供热工程
    1）供热工程现状
    中心城区已建设集中供热工程，2011年底投入运营。建有2个供热站，青莲山供热站和官坪供热站。其中青莲山供热站安装有14MW的海浪微排放燃煤锅炉2台，官坪供热站安装有14MW的海浪微排放燃煤锅炉3台。2个供热站供热面积共78万m2，基本覆盖了麟游中心城区。
其余乡镇居民和公建用户主要采用电、煤采暖。
2）存在问题
①集中供热站采用燃煤锅炉，虽已配套烟气处理设施，但处理设施相对简陋，无脱硫和脱硝设施。堆煤场未采用封闭措施，冬季供暖时，对周围环境产生一定影响。
②冬季采暖热量不足，供热效率低。
四、生态环境状况
（一）、环境质量现状
（1）水环境质量状况
1）主要河流
境内河流以页岭为界南北分流，页岭以南是漆水河流域、以北是泾河流域，两大流域内总共有大小28条河流，都是内源河，都发源于我县境内，其中流域面积50km2以上河流14条。泾河流域我县境内河流总长度205.5km，流域面积785km2，漆水河流域我县境内河流总长度205.3km，流域面积919km2。我县境内水质断面监测点三处，其中泾河流域两处（西坡和南沟），漆水河流域一处（王石万沟），经省市水质断面监测，水质达到地表水环境质量Ⅲ类水质标准。
渭河流域：
①漆水河：发源于千山余脉的老爷岭北麓，麟游县招贤镇永丰村硬里组，海拔高程1450.71m，在永寿、乾县和麟游三县交界处出境，渭河左岸一级支流，纳北马坊河、永安河、澄水河、申家河、董家河等河流。县境内流域面积919km2，干流长85.95 km（招贤镇硬里—县境），河流平均宽40m，平均比降4.7‰-22‰，境内落差690m，年总径流量1.06亿m3，多年平均径流量7236.5万 m3，平均径流深52.3mm。
②杜水河：发源于千山余脉的老爷岭北麓，麟游县招贤镇永丰村硬里组，海拔高程1450.71m，出县城后与澄水河汇聚并入漆水河，纳西坊河、北马坊河、永安河。流域面积357.8 km2，干流长46.75 km（招贤镇硬里—水河汇流点），河流平均宽36m，平均比降4.7‰-22‰，境内落差489m，年总径流量3578万m3，多年平均径流量7236.5万 m3，平均径流深100mm。
③北马坊河：发源于页岭南麓的招贤镇四狼沟组，海拔高程1396.86米，在县城西北的西海苑汇入杜水河。流域面积70.69km2，干流长25.35 km，平均比降15.7‰，境内落差399m，多年平均径流量551.3万 m3，平均径流深78mm。
④永安河：发源于岐山县境内，由南向北在麟游县永安村上永安组入境，海拔高程1016.50米，在麟游县城西青莲路1号桥处汇入杜水河。我县境内流域面积61.5km2，干流长15.95km，平均比降9.7‰，境内落差155m，多年平均径流量445.9万 m3，平均径流深72.5mm。
⑤澄水河：发源于页岭南麓的麟游县招贤镇阁头寺村杨家沟，海拔高程1300.05米，在九成宫镇以东与杜水河交汇汇人漆水河。流域面积185.5km2，干流长22.4km，平均比降12.7‰，境内落差283m，多年平均径流量1236.3万 m3，平均径流深78mm。
⑥董家河：发源于页岭南麓，麟游县崔木镇张家川村于家山，海拔高程1382.277米，在麟游、永寿和乾县交界处汇入漆水河。流域面积67.31km2，干流长33.7km，平均比降18‰，境内落差607m，多年平均径流量504.8万 m3，平均径流深75mm。
⑦武申河：发源于页岭南麓，麟游县常丰乡郝口村上郝口，海拔高程792.76米，在麟游县常丰乡苏家村牛头上汇入董家河。县境内流域面积74.25km2，干流长17.85km，平均比降23.2‰，境内落差414m，多年平均径流量564.2万 m3，平均径流深76mm。
泾河流域：
①花花庙河：发源于凤翔县岭子山，在凤翔县千岭头入麟游县境，在麟游县酒房乡花花庙村拉台子组向北出县境流入甘肃灵台达溪河。县境内流域面积109.7km2，干流长34km，平均比降11.3‰，境内落差384m，多年平均径流量1009.2万 m3，平均径流深92mm。
②李家河：发源于凤翔县的尖沟，在凤翔县尖坡入麟游县境，在酒房镇园子沟村盖王组出麟游县境向北流入甘肃灵台。县境内流域面积82km2，干流长26.4km，平均比降8.6‰，境内落差227m，多年平均径流量754.4万 m3，平均径流深90mm。
③天堂河：发源于凤翔县凉水泉，从两亭镇南沟河村上陈家入麟游县境，经天堂镇西坡村南山上出境，流入甘肃省灵台县。县境内流域面积168.2km2，干流长40.24km，平均比降10.2‰，境内落差410.4m，多年平均径流量1564.3万 m3，平均径流深93mm。
④长益庙河：发源于页岭北麓，麟游县两亭镇的南沟河村庙湾组，从长益庙河在麟游县天堂镇崖窑村胡家崖窑组汇入天堂河。流域面积75.5km2，平均宽度35米，干流长18.65km，平均比降25‰，境内落差466m，多年平均径流量687万 m3，平均径流深91mm。
 ⑤小庵川河：发源于页岭北麓，麟游县招贤镇大岭村下陈家沟组，海拔高程1317.928米，流经丈八、天堂，从天堂工业园区北庄沟出麟游县境。县境内流域面积75.5km2，干流长27.08km，平均比降23.6‰，境内落差639.1m，多年平均径流量690万 m3，平均径流深92mm。
⑥普化河：发源于页岭北麓，麟游县崔木镇崔木村西沟，海拔高程1410.75米，由西向东于甘肃省灵台县交界处出境。县境内流域面积160.75km2，干流长23.63km，平均比降15.9‰，境内落差375.7m，多年平均径流量1459万 m3，平均径流深93mm。
⑦常村河：发源于页岭北麓，麟游县招贤镇的新庄子，海拔高程1380.88米，由南向北流经招贤、丈八，在麟游县与甘肃省灵台县交界处与普华河汇流。流域面积80.63km2，干流长28.9km，平均比降17.9‰，境内落差517.3m，多年平均径流量733.7万 m3，平均径流深91mm。
根据《陕西省水功能区划》，麟游县境内的漆水河是陕西省渭河流域一级区划的控制河流。漆水河的水功能类别和水质目标见附表1-3所示。漆水河上游麟游境内共布设了1个市控断面，即出境断面。根据2017年漆水河1个市控断面的监测结果表明，所监测的21项指标全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中所对应的水质目标要求。
附表1-3   漆水河的水功能类别和水质目标
	序
号
	功能区
名称
	范围
	控制
断面
	现状
水质
	水质
目标

	
	
	起始断面
	终止断面
	长度（km）
	
	
	

	1
	饮用水区
	源头
	麟游境
	71
	麟游境
	Ⅱ
	Ⅲ


（2）集中式饮用水水源地
麟游县城集中式水源地有1处，为永安河水库水源地。乡镇集中式饮用水源地11处，分别为李家那水库水源地、丰塬水库水源地、西坡水潭水源地、南沟河水库水源地、长益庙水库水源地、崔木水库水源地、招贤镇和酒房镇集中供水水源地。供水人口共计5.97万人。
1）永安河水库水源地：位于永安河峡口段，距县城4km，流域面积约61km2，是麟游县县城饮用水水源地，坝址在九成宫镇栗川村，是一座以城市供水为主，兼灌溉综合效益的小（Ⅱ）型水库。总库容76.88万m3，设计供水能力为146.4万m3，水库功能：饮用水和农业灌溉，供水人口2.9万余人，灌溉面积2千亩。 

2）李家那水库水源地：位于漆水河三级支流史家河上，坝址以上控制流域面积为10km2。水库位于常丰镇李家那村南，距县城约40km是一座小Ⅱ型水库，总库容62.3万m3，设计供水能力15.70万m3。水库功能：饮用水和农业灌溉，主要为常丰镇镇区和周边农村提供饮用水源，供水人口4596余人，灌溉面积3万亩。
3）丰塬水库水源地：位于漆水河一级支流申家河上，坝址在九成宫镇丰塬村，是一座以农田灌溉和农业供水为主，兼防洪、拦泥综合效益的小（二）型水库。设计坝高27m，总库容60万m3，设计供水能力为12.2万m3, 主要为丰塬村、桑树塬村和丰塬光伏农业提供水源，供水人口3893人，灌溉面积2000亩。
4）西坡水潭水源地：是由山体滑坡形成的堰塞湖，位于常村河上，坝址以上控制流域面积为10.5km2，为丈八街道、伙口村及附近村民提供饮用水水源，供水人口2057人。
5）南沟河水库水源地：位于天堂河上游支流上，坝址在两亭镇两亭村南沟组，为湖库型水源地，库容约15万m3，坝址以上控制流域面积为3.4km2，主要为两亭镇及周边自然村提供饮用水源，供水人口4138人。
6）长益庙水库水源地：位于泾河二级支流天堂河右岸支流长益庙河上，坝址在两亭镇崖窑村，总库容为331万m3，年供水量137万m3，主要解决崖窑村、天堂村、西坡村6779人生活用水及天堂工业园区生活用水。
7）崔木水库水源地：位于泾河一级支流水帘河上游段，坝址在崔木镇崔木村，总库容91万m3，年供水量16万m3，主要解决崔木镇区及北王村2897人生活用水及崔木村1200亩农田灌溉用水。
8）招贤镇集中供水水源地：属于地下承压水，位于招贤街道南200m处，主要为招贤镇镇区及招贤村、板桥村供水，供水人口2057人。
9）酒房镇集中供水水源地：属于地下承压水，位于酒房镇街道北100m处，主要为酒房镇镇区及大庄村、闹林村及附近村民提供饮用水水源，供水人口约4095人。
附表1-4为麟游县现状水源地情况。                  

                  附表1-4 麟游县集中式饮用水水源地一览表
	集中式饮用水源名称
	水源类别
	供水人口（万人）
	年供水量（万m3）
	水质合格率/%

	永安河水库
	湖库
	2 .9
	146.4
	100



	李家那水库
	湖库
	0.46
	15.7
	

	丰塬水库
	湖库
	0.39
	12.2
	

	西坡水潭
	湖库
	0.21
	8
	

	南沟河水库
	湖库
	0.42
	10
	

	长益庙水库
	湖库
	0.68
	137
	

	崔木水库
	湖库
	0.29
	16
	

	招贤街道
	地下水
	0.21
	10
	

	酒房街道
	地下水
	0.41
	15
	

	合计
	
	5.97
	370.3
	


永安河水库水源地
根据2015-2017年的水质监测数据表明，永安河水库水源地水质常年达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类及以上水质标准。各乡镇集中式饮用水源均达到《地表水质量标准》（GB838-2002）Ⅲ类水质标准。
3）农村饮水工程情况
根据《陕西省水利统计年鉴（2017）》，2017年麟游共有农村人口6.79万人，已建成农村安全饮水工程79处，饮水安全达标人口6.5万人，农村饮用水卫生合格率为96%。
    4）水环境质量存在的问题
    麟游县由于人口少，加之河流水量大，水质普遍较好。但各乡镇污水处理设施还不太完善，部分未经处理排放，对漆水河各支流水质有一定影响。
2）城镇集中式饮用水水源地存在的问题
①村镇集中饮用水水源地均未划定水源保护区，水源地保护能力建设滞后，未能进行有效保护；农村饮水安全问题还未得到全面解决。水源地水质监测能力及人员素质、装备等不能满足要求，不能及时掌握饮用水源水质变化情况。 

②受人力、财力、物力等多方面影响，农村饮用水源保护意识重视程度不够，农村饮用水源保护还未建立长效监管机制，截止2017年底，仍有2千人存在饮水安全问题（主要为饮用水水量不足）。
（2）大气环境质量状况
    大气环境质量现状
麟游县的大气环境质量采用自动监测，自动监测站在2015年建成，位于麟游县武装部办公楼楼顶，主要监测项目有SO2、NOX、PM10、PM2.5、O3、CO等6项。2017年的环境空气质量的年均统计结果见表2-7所示，由附表1-5可知，麟游县的总体空气质量良好，优良天数达到268天，优良率达73.4%，在关中地区排名第2。但重度以上污染天数有5天，PM10、PM2.5和O3在个别时段有超标现象。
      表1-5  麟游县2017年度环境空气质量状况       单位：μg/m3
	项目
	SO2
	NO2
	PM10
	PM2.5
	O3第90百分位浓度
	CO第95百分位浓度/mg/m3

	
	9
	18
	73
	38
	169
	1.6

	项目
	优良天数/天
	优良率/%
	重度及以上污染天数/天
	空气质量综合指数

	
	268天
	73.4
	
	5天
	4.18

	二级标准
	GB3095-2012的二级年均值标准：SO2≤60μg/m3，NO2≤40μg/m3，PM10≤70μg/m3，
PM2.5≤35μg/m3，O3（日最大8小时平均）≤160μg/m3，CO（24小时平均）≤4mg/m3


（3）土壤环境质量状况
   根据《环境保护科学》（2017,43(3):145-150）中有关《宝鸡市麟游县煤矿区周边农田土壤重金属污染安全评价》论文的研究结果可知，麟游县的北马坊煤矿、郭家河煤矿和北王煤矿周边的农田土壤中Zn、Cr、Pb、Cu、Cd、Hg等6种重金属的最大值均超过了当地土壤环境背景值。其中三矿区周边的土壤Hg污染较严重，Pb污染次之，北王煤矿污染程度较高。三个矿区采样点布置如附图1-6所示，周边农田土壤重金属含量统计情况见附表1-6所示。

附图1-6 土壤研究中采样点的布置图
附表1-6  麟游县三个矿区周边农田土壤重金属含量统计    单位mg/kg

	地点
	项目
	Zn
	Pb
	Cr
	Cu
	Hg
	Cd

	北马坊矿
	均值
	76.9
	24.2
	75.9
	25.8
	0.16
	0.19

	郭家河矿
	均值
	73.7
	28.0
	73.8
	25.5
	0.14
	0.15

	北王矿
	均值
	73.4
	29.7
	79.1
	26.4
	0.17
	0.17

	麟游土壤环境背景值
	72.8
	22.3
	86.6
	25.9
	0.016
	0.173


    重金属污染规律是距离矿区越远，其污染程度越轻，其中Hg元素的均值是当地背景值的9倍左右。随开采时间和开采总量的增加，污染程度越大。由此推断，该区域重金属主要污染源来自矿区堆放的煤矸石及其粉尘。
    上述有关煤矿重金属污染的结论仅来源于已发表的文献，但实际污染情况还需要有针对性地开展矿区土壤的普查工作，才能全面了解麟游矿区土壤受煤炭开采的影响程度。所以需对3个矿区周边农田土壤重金属污染的来源，横向和纵向分布规律进行进一步研究和分析，对其生态风险进行评价，才能有针对性地做出准确判断，并制定针对性的治理措施。
（4）生态环境现状
1）水土流失现状
麟游县地处渭北旱源丘陵沟壑区，境内沟壑纵横、坡缓川狭、少有台塬，是陕西省水土流失重点县之一。麟游县境内山大沟深、塬小川狭，沟道多达1319条，每逢暴雨、山洪暴发，沟道下切，残塬塬面渐窄，水土流失非常严重。麟游属于中、高强度以上土壤侵蚀区，全县水土流失面积达 1 541km2，占全县总面积的 88.6%，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主。多年平均土壤侵蚀模数 3071t /( km2·a) ，25°以上坡耕地年均流失表土 93 t / hm2。
自然因素和人为破坏是造成水土流失的主要原因。沟壑纵横的地形地貌、土壤疏松、植被稀疏、降雨集中，加之陡坡开荒、开发建设、资源开采等人为活动导致水土流失严重。局部地区煤炭资源粗放型开发模式加剧了对地表的扰动。尽管开展了水土治理工程，但种植的水保林以油松为主，树种单一，林木生长缓慢，蓄水保土效益相对较差，同时建设轻管护的现象依然存在，使得其治理效果不能长久发挥。
2）受保护的区域现状
根据《陕西省主体功能区规划》（2014-2020年），麟游县被列入禁止开发的区域主要是渭北黄土丘陵沟壑区具有典型森林资源系统的区域，主要为陕西安舒庄省级自然保护区和永安水库水源地。
—陕西安舒庄省级自然保护区
陕西安舒庄省级自然保护区地处渭北黄土沟壑区，位于麟游县南部漆水河上游，属渭北黄土沟壑区典型的森林生态系统。保护区总面积110.16 km2，其中核心区面积35.87 km2，缓冲区面积28.46 km2，实验区面积45.83 km2。保护区地形复杂、沟壑纵横、植被类型多样，动植物资源丰富，区内森林覆盖率79%。自然保护区功能区区划图如附图1-7所示。

保护区具有独特显著的生态区位，保护区的暖温带落叶阔叶林森林植被是黄土高原地区保存较好的天然森林植被分布区，区域生物多样性资源丰富，动植物群落独特完好，生态系统完整而典型，是渭北旱源沟壑地区森林植被和自然生态系统保存最为完好的区域之一；保护区森林茂盛，降水丰盈，不仅保证了当地居民的生活用水，还是渭北地区和黄河中游地区重要的水源涵养区。
保护区内现有人口约1000人。已建立了保护区管理局，设立了界碑、界桩、标志牌，建设了管护卡、检查站、巡护道路等。
—永安河水库水源涵养区
永安河峡口水库是集农业灌溉、城市饮水、防洪为一体的多功能小型水库，担负着麟游县九成宫镇2千亩农田灌溉任务和麟游县城约2.9万人口的供水任务，是麟游县城市生活饮用水水源地。
永安河峡口水库水源地坝址以上控制流域面积61km2，其中大部分面积位于安舒庄省级自然保护区内，是水源的二级保护区也是水源的涵养区。
受保护的区域存在的问题
自然保护区中油松占比大，树种单一，容易引发病虫害，需要加强防疫措施；保护监管能力不足，科研监测水平较低。
永安峡口水库水源涵养区的面积较小，涵养能力有限，还未划定水源保护区，导致保护难度大，监管能力不足。
  （3）基本农田保护现状
麟游县人均耕地面积大，但耕地质量低，中低产田面积占总耕地面积的60%以上。根据麟游县土地利用总体规划（2006-2020 年）中对基本农田的调整，目前全县基本农田保护面积264.47km2，占耕地面积的75%，占全县总土地面积的15.5%，满足基本农田保护面积不得低于上级规划下达指标要求。
基本农田在全县各乡镇均有分布，主要分布在九成宫镇、崔木镇、招贤镇和常丰等乡镇集中连片和稳产区域。
麟游县目前已经建立了基本农田保护的县、镇、村三级责任体系，共设立基本农田保护标志牌12座，埋设保护界桩1200个。
目前在基本农田保护中存在的主要问题：
①由于工业、城市等建设占用、农业结构调整、生态退化、耕地面积逐年减少。土地利用结构发生的变化，对落实耕地保有量和基本农田保护目标的实现造成巨大压力，耕地和基本农田保护任务艰巨。
②还有一些乡镇未实施基本农田的红线落地工作。
（4）生态环境状况评价
麟游县2017年生态环境状况指数（EI）为68.68，处于良好的状态。除了受地貌特征影响的土地退化指数较大外，生物丰度指数、植被覆盖指数均处于全省较好水平。
（三）、生态环境治理现状
（1）水环境污染物排放现状
2017年麟游县废水排放量为254万m3，其中工业废水排放量约为86万吨，约占全市废水排放量的34%，城镇生活污水排放量约为168万m3，约占全市废水排放量的66%。
2017年麟游县COD和氨氮排放量分别为1200吨和210吨，其中工业污染源COD和氨氮排放量分别为200吨和40吨，占全市排放总量的16.7%和19.0%；生活污染源COD和氨氮排放量分别为400吨和50吨，占全市排放总量的33.3%和23.8%（其中，麟游县污水处理厂COD和氨氮排放量分别为350吨和40吨）；农业污染源COD和氨氮排放量分别为600吨和120吨，分别占排放总量的50%和57.1%。各类污染源的排放及占比情况见附表1-7。可见，麟游县农业面源对COD和氨氮污染物的排放量贡献较大，其次是生活源。目前麟游县农业面源，尤其是畜禽养殖业对水环境产生的威胁较大，其次由于其余乡镇均没有污水处理设施，也对水环境产生潜在影响。
              附表1-7  2017年麟游县主要水污染物排放量统计
	污染物来源
	指标
	排放量/

吨
	占比/

%
	较上一年削减比例/%
	排放强度/

千克/万元

	工业
	COD

NH3-N
	200

40
	16.7

19.0
	—
	—

	城镇、农村生活
	COD

NH3-N
	400

50
	33.3

23.8
	—
	—

	农业
	COD

NH3-N
	600

120
	50.0

57.1
	—
	—

	合计
	COD

NH3-N
	1200

210
	100

100
	1.7

2.8
	1.49

0.26


注：中心城区（1.5万人）人均污水排放量按100 L/人d、各镇区（0.5万人）人均污水排放量按60 L/人d统计，则年城镇生活污水排放量约为66万m3，农村（7万人）人均污水排放量按40L/人d统计，则农村生活污水年排放量约为102万m3。
目前麟游县仅市区有一座生活污水处理厂投入运行，年实际处理水量约为54万吨，城镇生活污水的处理率约为82%。
3座煤矿均建有污水处理设施，可以达到零排放。县城个别工业废水经简单处理后排入城市污水处理厂，年废水实际处理量约36万吨（0.1万吨/天），工业废水的实际处理率可以达到100%。
    （2）大气环境污染物排放现状
2017年麟游县SO2、NOx排放量分别为235吨和52吨，其中工业源SO2、NOX排放量分别占全市大气污染物排放量的40.8%和42.3%。全市大气污染物排放情况见附表1-8。工业源和生活源基本相当。排放量小于当地的大气环境容量，所以当地的大气环境质量中基本无SO2、NOx超标问题。
              附表1-8  2017年麟游县主要大气污染物排放量统计
	污染物来源
	指标
	排放量/

吨
	占比/

%
	较上一年削减比例/%
	排放强度/

千克/万元

	工业
	SO2
NOx
	96

22
	40.8

42.3
	
	

	生活
	SO2
NOx
	139

30
	59.2

57.7
	
	

	合计
	SO2
NOx
	235

52
	100

100
	2.4

3.7
	0.29

0.06


麟游县的工业主要为煤炭企业，现有燃煤锅炉均安装了烟气脱硫除尘设施，烟尘的处理率为98.6%，SO2的处理率为70%。但未安装脱硝设备，NOX的处理率较低。
县城有2个供热站，安装了烟气脱硫除尘设施，但未安装脱硝设备，NOX的处理率较低。
    （3）固体废弃物的处理处置状况
    1）城镇生活垃圾的处理处置情况
目前麟游县建有一座生活垃圾卫生填埋场，填埋场位于县城关村小湾组，距市区5公里左右，总库容180万m3，填埋库容74.8万m3，设计日处理能力70吨，填埋场已使用库容为20万方。目前，麟游县中心城区的生活垃圾通过户收集、镇转运，县处理的方式，最终运至麟游县生活垃圾卫生填埋场进行处置。九成宫镇日生活垃圾的产生量约为9.1吨，日实际处理量约为9.06吨，垃圾无害化处理率约为99.6%。其余6镇目前均采用就近简易填埋方式进行处置。经测算，其余6镇区日生活垃圾产生量约为3.1吨，麟游县城镇生活垃圾无害化处理率约为74%。
    2）工业固体废物处理处置情况
2017年，全县工业固体废物产生单位共4家，主要为煤炭企业和供热站。一般工业固体废物产生量约为100万吨，工业固体废弃物的类别主要为煤矸石、粉煤灰等，其中综合利用量为40万吨，处置量为60万吨，工业固体废物处置利用率为100%。
    3）工业危险废物处理处置情况
2017年，全县工业危险废物产生单位共2家，危险废物产生量为7.8吨，工业危险废物主要为HW08废矿物油，处置量7.8吨。工业危险废物处置利用率为100%。
目前县镇绝大部分医疗机构（一级、二级、门诊部）已与宝鸡市医疗废物集中处置中心签订医疗废物集中收集处置合同，医疗垃圾统一运至宝鸡市医疗废物集中处置中心，统一处置。各诊所正在与医废处置定点医院签订医疗废物暂存处之协议，2017年县医疗废物无害化处置率可达100%。
    4）存在的问题
    ①县城垃圾填埋场渗滤液处理设施不规范，渗滤液只采用回喷的方式进行处置。
    ②危险废物需要加强监管；一般工业固体废物资源化利用率不高，煤炭企业产生的煤矸石加强合理利用。
    （4）农村环境保护现状
    1）农业污染源现状
    2017年农业污染源COD排放量占全县COD排放总量的50%，氨氮排放量占全县排放量的57.1%。
    ①畜禽养殖粪便污染治理
    麟游县现有规模化养殖场共计17家，其中规模化养牛场7家，养猪场5家，养羊场5家。在14个养殖场（小区）建成了14口沼气池，在重点规模养殖场建设了粪污处理设施，同时采用“猪（牛）—沼—菜（粮、果）”生态循环种养模式，主要的利用途径为沼气、堆肥和还田，规模化粪便综合利用率为100%左右。
2017年麟游县肉牛出栏数为2.81万头，生猪出栏数为1.78万头，羊出栏数为11.48万只，按每出栏5头猪配套1亩土地，每出栏1头肉牛配套5亩土地，每出栏3只羊配套0.6亩土地进行畜禽粪便的消纳，需要的耕地面积约为15.2万亩，2017年粮食作物播种面积33.73万亩，能够全部消纳产生的畜禽粪便量，养殖业规模数量在合理的范围之内。
    ②农业面源污染现状
2017年麟游县化肥施用强度（折纯）为554千克/公顷，不仅高于陕西省（577千克/公顷）和全国（444千克/公顷）平均水平，而且远大于省（小于280千克/公顷）生态文明建设标准要求；农药使用量为42.36吨，农药施用强度为1.58千克/公顷，低于陕西省（4.22千克/公顷）和全国（10.22千克/公顷）的平均水平。
针对化肥施用较高的情况，实施了秸秆还田（2017年秸秆还田面积达15280亩）、测土配方施肥、病虫害综合防治等技术，使化肥施用强度有所降低。
    2）农村生活环境现状
    近年来，麟游县围绕村容村貌整治、垃圾收集处理、污水收集处理、饮用水源保护、环保宣传五大内容，对县辖的7镇20个村1个部门开展污水收集处理、垃圾收集处理和饮用水源保护工作。铺设污水管道11800米，建湿地10处。农村环境综合整治项目的实施成效显著，66个行政村均通过农村连片整治和农村环境综合整治项目得到了整治，农村环境面貌明显改观，居民生活和居住环境得到进一步改善，居民文明素质和环境意识得到进一步提升。
1.5 生态文明制度及文化建设情况
1.5.1生态文明制度建设
    （1）完善生态环境监管制度
    强化环评审批管理，严格项目审批和验收。制定了《麟游县建设项目环评审批管理规定》，对高耗能、高排放及产能过剩项目把好准入关；严格审批验收程序，规范建设项目审批和竣工验收工作。
    制定清洁生产审核工作实施方案，与郭家河矿业、永隆能源、麟游县微排放热力工程有限公司等3家企业签订目标责任书，督查微排放热力公司完成清洁生产审核。
    按照《陕西省2017年冬季大气污染综合治理攻坚行动巡查执法方案》等文件要求，积极行动，加大煤炭企业和热力公司的大气污染监察力度，有效防范污染；按照省委环境保护督察反馈意见，制定印发了《麟游县贯彻落实省委环境保护督察反馈意见整改实施方案》、《麟游县城市中心区餐饮业油烟污染治理工作方案》、《麟游县畜禽养殖区域划分方案》等文件。
   （2）健全政绩考核制度
   麟游县为确保漆水河、两天河流出境断面水质全面达标，编制了《麟游县全面推行河长制实施方案》，成立机构、明确任务分工，健全责任单位的考核和监督制度。
    （3）强化执法监督
    开展环评项目排查，对未办理环评手续的重点餐饮业和未按期验收的项目，下达限期办理和完善手续通知。
    加强日常环境监测和监察，保持环境执法监管高压势态。不仅按要求完成了大气、水环境、噪声功能区监测任务外，监督性完成了国控省控污染源监测以及乡镇饮用水源的监测任务。
    以环保专项行动为契机，强化执法监督。先后组织开展百日环境安全执法检查、夏秋秸秆禁烧检查、清水行动、排污口、饮用水源地专项检查和执法检查活动。
    强化排污申报登记、严格依法征收排污费。全年规模以上企业申报率100%。按照《排污费征收使用管理条例》，认真执行“收支”两条线，做到了足额征收。
    但在完善经济政策、推进市场化机制、水源地划分和划定生态红线方面还有较多的工作需要完善。
1.5.2生态文明文化建设
（1）提高全民生态文明意识
开展了丰富多彩的“六·五”世界日宣传活动；组织新闻媒体对全市的“三堆”清理等重点工作进行系列报道。在新闻媒体、中省网站上刊发各类环境信息253篇，通过多形式多渠道，大力宣传参与环保，奉献环保的良好风尚，切实提高了全民生态文明意识。
    （2）培育绿色生活方式
积极开展生态镇村、美丽乡村创建活动，7个镇全部创建成省级生态镇。崔木镇杨家堡村顺利入选全省第五批美丽乡村建设试点村
    （3）鼓励公众积极参与
    健全举报、听证和公众监督等制度，设立举报和公众电话、网络平台，对污染环境、破坏生态的行为进行举报和监督。在建设项目立项、环评、实施等环节增强了公众参与的程度。成立了环保志愿者服务队，有序地参与到环境综合整理、治污减霾、生态环境建设中，发挥了公众的积极作用。
附录2：省和国家级生态文明示范县各指标测算统计情况
（基准年2017的达标分析）
生态保护红线
    生态保护红线是国家空间管制的重要方式。应由国家、省一级政府划定，最多下放到市级政府。县政府主要责任是落实红线。目前宝鸡市已经开展了生态红线的划定工作并报省政府审核。工作启动即可视为该项指标完成。（指标落实部门：国土）
土地规划功能
指标解释：区域土地利用总体规划中生态用地面积比例不得降低。
麟游县生态用地面积统计表
	年度
	生态用地面积/km2
	生态用地占比（%）

	
	林地/km2
	牧草地/km2
	水域用地/km2
	合计/km2
	74.0

	2014 
	1166.89
	87.12
	6.96
	1260.97
	

	2020
	1189.22
	87.91
	6.35
	1283.48
	75.3

	《麟游县土地利用总体规划》（2006-2020年）中生态用地面积未降低，增加了22.51km2。


麟游县生态用地面积未降低。（指标落实部门：国土）
耕地红线
    麟游县已确定了基本农田保护面积为264.47km2，占县域面积的15.5%。设立基本农田保护标志牌11个，埋设保护界桩576个，并将成果纳入土地利用总体规划调整完善，同时，与各镇签订了基本农田保护责任书，建立了县、镇、村三级责任体系，并进行考核。该指标满足达标要求。（指标落实部门：农业）
受保护地区占国土面积比例
    指标解释：行政区内生态保护红线区域、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水源保护区、天然林、生态公益林等面积占行政区国土面积的百分比（不得重复计算）。
    麟游县按丘陵地区进行约束大于22%即可。麟游地貌以丘陵沟壑为主。（黄土丘陵沟壑和残塬约占县域面积的77%）
麟游县受保护地区面积统计表
	类别
	面积/公顷
	备注

	自然保护区
	11016
	安舒庄省级保护区是以保护渭北黄土丘陵沟壑区典型森林系统为主要对象的森林生态系统类型自然保护区。

	生态公益林
	97347
	按《麟游县天然林资源保护工程二期实施方案》，为县经认定的森林保护面积。

	风景名胜区
	3310
	九成宫、青莲山等

	水源保护区
	3
	永安河水库，县城饮用水水源地，流域大部分面积位于安舒庄省级保护区内，只涉及一级保护区水面积面积。

	合计
	111676
	占县域面积65.5%


（指标落实部门：国土、林业、水利）
规划环评执行率
    按照近3年开展规划环评的数量统计核算。
近三年实施了天堂循环科技经济工业园区规划项目，编制了规划环评，通过市审批。
（指标落实部门：环保）
单位GDP能耗（吨标煤/万元）
指标解释：指万元国内生产总值的耗能量。计算公式为：

[image: image14.jpg]Bl BTSN BHRIRTEENM A

HRlo « 3515
- BRBIXE®





麟游县单位GDP能耗统计表
	年度
	GDP值现价（万元）
	总能耗（吨标煤）
	单位GDP能耗（吨标煤/万元）

	2017
	1065000
	435600
	0.41

	省级标准≤0.9吨标煤/万元；国家标准≤0.7吨标煤/万元


2017年麟游县用能结构统计表
	用能
	原煤
	电力
	汽柴油
	天然气

	万吨标准煤
	22.28
	10.5
	8.38
	2.4

	占比/%
	51.1
	24.1
	19.2
	5.5


（指标落实部门：发改、统计）
单位GDP用水量（立方米/万元）
计算公式为：单位地区生产总值用水量=用水总量（立方米）/地区生产总值（GDP）（万元）
单位GDP用水量汇总表
	年度
	用水总量/万m3
	GDP/亿元
	单位GDP用水量/m3/万元

	2017
	2105
	106.5
	19.8

	省级和国家级标准≤80m3/万元；用水总量控制目标值为2500万m3。


（指标落实部门：水利、统计）
单位工业用地工业增加值（万元/亩）
    反映地区工业用地利用效率，计算公式：
    单位工业用地工业增加值=年度工业增加值（万元）/工业用地总面积（亩）
单位工业用地工业增加值统计表
	年度
	工业用地/亩
	工业增加值/亿元
	单位工业用地工业增加值/

万元/亩

	2017
	2854
	89.57
	313

	省级和国家级标准≥50万元/亩。达标


注：麟游县工业用地和采矿用地合计：2854亩。
（指标落实部门：工信、国土）
9-1、秸秆综合利用率（%）
指标解释：指综合利用的秸秆数量占秸秆总量的比例。秸秆综合利用的主要方式饲料、秸秆还田等。计算公式为：
秸秆综合利用率＝
[image: image2.wmf]农村秸秆总量

综合利用的秸秆数量

×100%

2017年度麟游县秸秆综合利用率统计表
	秸秆产生量
/万吨
	还田利用量/万吨
	占比/%
	饲料利用量
/万吨
	占比/%
	秸秆利用率（%）

	9.43
	7.07
	75
	0.94
	10
	85

	省级标准≥95%；国家标准≥95%，不达标


（指标落实部门：农业）
9-2、畜禽养殖场粪便综合利用率
指标解释：指行政区内畜禽养殖场通过还田、沼气、堆肥、培养料等方式，综合利用的畜禽粪便量占畜禽粪便产生总量的比例。计算公式：
畜禽养殖场粪便综合利用率=综合利用的畜禽粪便量（吨）/畜禽粪便产生总量（吨）×100%

畜禽养殖场粪便综合利用率汇总表
	年度
	粪便产生量（吨）
	利用量（吨）
	粪便利用率（%）

	
	
	还田
	沼气
	堆肥
	小计
	

	2017
	41738
	1100
	
	30738
	41738
	100

	省级标准≥95%；国家标准≥95%，达标


（指标落实部门：农业、环保）
10、一般工业固体废物处置利用率（%）
指标解释：指工业固体废物处置及综合利用量占工业固体废物产生总量的比例。有关标准采用GB185—2001《一般工业固体废弃物储存、处理场污染控制标准》。
工业固体废物处置利用率情况统计表
	年度
	产生量（万吨）
	处置量（万吨）
	综合利用量（万吨）
	处置利用率（%）

	2012
	100
	60
	40
	100

	省级和国家级标准≥90%，达标


（指标落实部门：环保、工信）
11、主要农产品中有机、绿色及无公害产品种植面积的比重（%）
指标解释：指有机、绿色及无公害产品种植面积与农作物播种总面积的比例。有机、绿色及无公害产品种植面积不能重复统计。计算公式为：

[image: image3.wmf]%

100

´

=

农作物种植总面积

品种植面积

有机、绿色及无公害产

品种植面积的比重

有机、绿色及无公害产

               有机、绿色及无公害产品种植面积统计表
	农作种植面积（万亩）
	绿色、无公害等农产品种植面积（万亩）
	有机、绿色等
农产品种类
	所占比重
（%）
	备注

	42.48
	42.48
	蔬菜、果业
	100
	全县域
绿色认证


（指标落实部门：农业）
12、环境空气质量
（1）质量改善目标：完成上级政府下达的大气环境质量改善目标任务的情况。要求区域大气环境质量不降低并达到考核目标。
（2）优良天数比例
指标解释：指行政区空气质量达到或优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数占全年有效监测天数的比例。
（3）严重污染天数
指标解释：指空气质量指数达到或超过300 的天数。
麟游县环境空气质量统计表
	年度
	优良天数/天
	占比/%
	提高幅度%
	重污染天数
	降低幅度%
	考核目标完成情况

	2016
	268
	81
	—
	7
	—
	完成

	2017
	268
	73.4
	下降7.6
	5
	28
	完成

	省级标准：达到考核要求，优良天数≥80%，重污染天数基本消除； 


（指标落实部门：环保）
13、地表水环境质量
（1）质量改善目标
    地方完成国家或上级政府下达的水环境质量改善目标任务的情况。要求区域水环境质量不降低并达到考核目标。
（2）水质达到或优于Ⅲ类比例
    指行政区内主要监测断面水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水的比例。要求行政区地表水达到水环境功能区标准，且I、II类水质比例不降低，过境河流市控以上断面水质不降低。
（3）劣V类水体
要求消除行政区内劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水体。
麟游县地表水环境质量统计表
	年度
	考核断面（市级）
	现状水质
	劣V类水体
	水质达到或优于Ⅲ类比例
	考核目标完成情况

	2017
	Ⅲ类
	Ⅱ类
	无
	100%
	完成

	省级标准：达到考核要求，地表水达到水环境功能区标准，消除劣V类水体；国家标准：达到或优于Ⅲ类水质比例和劣V类水体比例下降幅度（按省生态环境部门制定执行）。达标


（指标落实部门：环保）
14、土壤环境质量
    地方完成国家或上级政府下达的土壤环境质量改善目标，要求区域土壤环境质量不降低。达标。（指标落实部门：农业、环保）
15、主要污染物总量减排
    该指标旨在强调按时完成上级政府下达的主要污染物总量减排任务，重点关注污染物总量减排责任书项目和年度减排计划工程措施的完成情况。主要污染物包括化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等。
2017年主要污染物总量减排统计表
	指标/mg/L
	COD
	NH3-N
	SO2
	NOX

	排放量
	1200
	210
	235
	52

	较上一年削减比例/%
	1.7
	2.8
	2.4
	3.7

	完成上级下达的主要污染物总量减排任务。达标


（指标落实部门：环保）
16、生态环境状况指数（EI）
    指标解释：生态环境状况指数（EI）是表征行政区生态环境质量状况的生物丰度指数、植被覆盖指数、水网密度指数、土地胁迫指数、污染负荷指数和环境限制指数的综合反映。要求该指数所反映的生态状况级别不降级
    2012年麟游县生态环境状况指数为69.75，为良好状态；2016年麟游县生态环境状况指数为68.68，为良好状态,。生态状况级别没有降级。达标。（指标落实部门：环保）
17、林业用地规划占比（林木绿化率%）
   （1）林业用地规划占比：指土地利用规划中专门用于林业生产的土地的比例。
    计算公式：林业用地规划占比=用于林业生产的土地面积/土地利用规划总面积×100%

（2）林木绿化率：指林木面积占土地面积的比例。高寒区或草原区林草覆盖率是指区内林地、草地面积之和与总土地面积的百分比。计算公式为：

[image: image4.wmf]%

100

´

=

区别土地面积

林木面积

林木绿化率


林业用地规划占比和林木绿化率统计表   公顷
	林业用地面积
	规划林业用地面积
	特灌林地面积
	有林地面积
	四旁林地
面积
	森林面积

	土地总面积

	林木绿化率

	116594
	118922
	42740.2
	49993.7
	2860.5
	95594.4
	170400
	64.45%

	省级标准：林业用地规划占比不降低；和国家级标准≥40%（丘陵地区考核），达标


2020年规划林业用地面积增加了2328公顷。
（指标落实部门：国土、林业）
18、生物物种资源保护
（1）重点保护物种受到严格保护
    依法保护列入《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》的国家一、二级野生动、植物，无违法采集及猎捕、破坏等情况发生。
（2）外来物种入侵
    指在当地生存繁殖，对当地生态或者经济构成破坏的外来物种的入侵情况。
麟游县无列入国家一、二级野生动、植物。也无外来物种入侵情况。编制了《麟游县处置重大林业有害生物灾害应急预案》》和《麟游县重大林业生态破坏事故应急预案，麟游县处置重大林业有害生物灾害专家组名单，麟游县处置重大林业有害生物灾害应急预备队。
（指标落实部门：林业）
19、危险废物安全处置率
    指行政区危险废物实际处置量占危险废物应处置量的比例。
2017年危险废物安全处置情况
	废物类型
	产生量（吨）
	处置量（吨）
	处置率（%）

	HW08废矿物油
	7.8
	7.8
	100

	省级和国家级标准=100%；达标


（指标落实部门：环保）
20、污染场地环境监管体系
指行政区建立了污染场地环境全过程监管体系，因地制宜出台了污染场地环境风险防范的调查、监测、评估、修复等相关管理制度和政策措施，形成了污染场地多部门联合监管工作机制，且没有污染场地风险事故发生。达标。
（指标落实部门：环保）
21、重、特大突发环境事件
指行政区三年内发生重大和特大突发环境事件的数量以及问题整改情况。要求三年内无国家或相关部委认定的资源环境重大破坏事件；无重大跨界污染和危险废物非法转移、倾倒事件。麟游县近3年无重大突发环境污染、破坏事件。该指标达标。
（指标落实部门：环保）
22、村镇饮用水卫生合格率
指行政区农村地区以自来水厂或手压井形式取得合格饮用水的人口占总人口的比例。雨水收集系统和其他饮水形式的合格与否需经检测确定。要求饮用水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的规定，且连续三年未发生饮用水污染事故。
计算公式：
村镇饮用水卫生合格率=取得合格饮用水的农村人口数（人）/农村人口数（人）×100%

                   2017年村镇饮用水卫生合格率
	全县农村人口（万人）
	农村安全饮水覆盖人口（万人）
	卫生合格率（%）

	6.79
	6.52
	96


（指标落实部门：水利）
23、城镇污水处理率
指县城及城镇建成区经过污水处理厂或其他污水处理设施（土地、湿地处理系统等）处理，且达到排放标准的排水量占县城及城镇建成区污水排放总量的百分比。
计算公式：
城镇污水处理率=（污水处理厂达标排放量+其他污水处理设施（土地及湿地处理系统等）达标排放量）/县城及城镇建成区污水排放总量×100%。
                   2017年城镇污水集中处理情况统计表
	城镇污水排放量/万吨
	城镇污水处理厂处理量/万吨
	污水处理率/%

	66
	54
	82

	省级标准≥80%；国家标准达到省级考核标准，且在省内名列前茅。不达标


测算依据：
麟游县中心城区（1.5万人）人均污水排放量按100 L/人d、各镇区（0.5万人）人均污水排放量按60 L/人d统计，则年城镇生活污水排放量约为66万m3，目前麟游县仅市区有一座生活污水处理厂投入运行，年实际处理水量约为54万吨，城镇生活污水的处理率约为82%。
（指标落实部门：住建）
24、城镇生活垃圾无害化处理率
指县城及城镇建成区生活垃圾无害化处理量占行政区垃圾产生量的比例。
计算公式：
城镇生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量（吨）/行政区生活垃圾产生总量（吨）×100%

城镇生活垃圾无害化处理率
	城镇生活垃圾产生量/吨
	城镇生活垃圾清运量（万吨）
	城镇生活垃圾无害化量（万吨）
	生活垃圾无害化处理率%

	4453
	4400
	3307
	74

	省级标准≥85%；国家标准：达到达到省级考核标准，且在省内名列前茅，不达标


现状垃圾无害化处理量测算：
2017年麟游县有一座生活垃圾卫生填埋场运行，填埋场位于县城关村小湾组，距市区5 km左右，总库容180万m3，填埋库容74.8万m3，设计日处理能力70吨，填埋场已使用库容为20万方。目前，麟游县中心城区的生活垃圾通过户收集、镇转运，县处理的方式，最终运至麟游县生活垃圾卫生填埋场进行处置。九成宫镇日生活垃圾的产生量约为52.8吨，日实际处理量约为52.5吨，垃圾无害化处理率约为99.6%，按垃圾容重0.4计算，则日生活垃圾实际产生量约为21吨，整个镇区人口约2.8万人，则人均生活垃圾产生量约为0.7kg。其余6镇（招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰）在2017年底各建成日处理能力20--40吨的垃圾卫生填埋场6座。由于还没有运行，所以其余6镇的生活垃圾无害化处理率按零计算。6镇的镇区人口约为6300人，人均日垃圾产生量按0.5kg计算，则6镇区日生活垃圾产生量约为3.1吨，九成宫镇区人口1.3万人，人均日生活垃圾产生量按0.7kg计算，则九成宫镇区日生活垃圾产生量约9.1吨，麟游县城镇生活垃圾产生量合计12.2吨，日处理量约为9.06吨（只考虑九成宫镇区产生的垃圾进行了无害化处理），经测算麟游县城镇生活垃圾无害化处理率约为74%。
（指标落实部门：住建）
25、农村卫生厕所普及率（%）
指标解释：指使用卫生厕所的农户数占农户总数的比例，卫生厕所标准执行GB19379-2003《农村户厕卫生标准》。
农村卫生厕所普及率统计表
	年度
	农村总户数
（万户）
	农村卫生厕所
（万户）
	农村卫生厕所普及率（%）

	2017
	1.7
	0.4
	25.4

	省级标准≥95%；国家标准≥95%


（指标落实部门：卫计）
26、 村庄综合整治率（%）
指行政区内完成环境综合整治的行政村的数量占行政区行政村总数的比例。完成环境综合整治的行政村认定标准为：村容整洁，无“脏、乱、差”现象，饮用水水源地水质达标率、生活污水处理率、生活垃圾无害化处理率和畜禽养殖粪便综合利用率分别达到100%、60%、70%和70%。
计算公式：
村庄环境综合整治率=完成环境综合整治的行政村数（个）/行政区行政村总数（个）×100%

    村庄综合整治率统计表
	年度
	村庄总数/个
	综合整治的村庄数/个
	综合整治率（%）

	2017
	66
	66
	100

	省级标准≥55%；国家标准：达到达到省级考核标准，且在省内名列前茅，不达标


（指标落实部门：环保、各乡镇）
27、城镇新建绿色建筑比例
    指行政区达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014）的城镇新建绿色建筑面积占城镇新建建筑总面积的比例。
计算公式：
城镇新建绿色建筑比例=城镇新建绿色建筑面积/城镇新建建筑总面积×100%

城镇新建绿色建筑比例统计表
	年度
	新建建筑总面积/万m2
	新建绿色建筑面积/万m2
	绿色建筑比例（%）

	2017
	15
	2.25
	15

	省级标准≥25%；国家标准≥30%；不达标


（指标落实部门：住建）
28、公众绿色出行率
    指行政区使用公共交通（公共汽车、轨道交通、班车、城市轮渡等）、自行车、步行等绿色方式出行的人次占交通出行总人次的比例。
    计算公式：
    公众绿色出行率=绿色方式出行的人次/交通出行总人次×100%

公众绿色出行率统计表
	年度
	绿色出行的人次/万人
	交通出行人次/万人
	绿色出行率（%）

	2017
	115
	210
	54.8

	省级和国家级标准≥50%；达标 


（指标落实部门：交通）
29、节能、节水器具普及率
    指行政区通过认证的节能、节水器具销售数量占同类用电、用水器具销售总数量的比例。
    计算公式：
    节能、节水器具普及率=通过认证的节能、节水器具销售数量/同类用电、用水器具销售总数量×100%

经调查，市场销售的通过认证的节能、节水器具的占比为95%。大于55%和60%的要求，达标。
（指标落实部门：水利）
30、政府绿色采购比例
    指行政区政府采购有利于绿色、循环和低碳发展的产品规模占同类产品政府采购规模的比例。
    计算公式：
    政府绿色采购比例=政府绿色采购规模/同类产品政府采购规模×100%

政府绿色采购比例为90%。
（指标落实部门：县政府）
31、生态文明建设规划
    指地方政府组织编制的具有自身特色的生态文明建设示范区规划。要求规划通过省级环境保护部门组织的专家论证后，由当地政府提请同级人大审议通过后颁布实施。制定了规划实施方案，规划的重点任务和工程项目落实到各相关部门。规划实施年限达3年以上。完成了规划实施情况评估，规划重点工程完成率达到80%以上。
目前正在委托编制生态文明建设示范县规划。
（指标落实部门：环保）
32、生态文明建设工作占党政实绩考核的比例
    指地方党政干部实绩考核评分标准中生态文明建设工作所占的比例。该指标旨在推动创建地区将生态文明建设工作纳入党政实绩考核范围，通过强化考核，把生态文明建设工作任务落到实处。
麟游县生态文明建设工作占党政实绩考核的比例为20%，达标。
（指标落实部门：县政府）
33、自然资源资产负债表、自然资源资产离任审计
    指在一定时期内行政区自然资源资产的增加和减少及其平衡关系的分析表格。该表格可以反映创建地区在年度内、规划期内、政府届内或领导干部任期内的自然资源资产的变化及使用等情况。自然资源资产增加，有利于区域可持续发展。自然资源资产负债表是对领导干部实行自然资源资产离任审计的重要依据。要求地方探索编制自然资源资产负债表。
目前麟游县还没有编制自然资源资产负债表，所以也未实施自然资源资产离任审计。
（指标落实部门：县政府）
34、生态环境损害责任追究制度
指标解释：指建立了针对行政区生态环境损害（因污染环境、破坏生态造成大气、地表水、土壤等环境要素和植物、动物、微生物等生态要素的不利改变，以及因上述要素引起的生态系统功能退化）的党政领导干部责任追究制度。
目前麟游县还没有建立生态环境损害责任追究制度。
（指标落实部门：县政府）
35、固定源排污许可证覆盖率
    指行政区内发放执行排污许可证的固定源占固定源总数的比例。要求按照国家相关规定，因地制宜的进行顶层设计，统筹考虑水污染物、大气污染物、固体废弃物等要素，基本形成以排污许可制度为核心，有效衔接环境影响评价、污染物排放标准、总量控制、排污权交易、排污收费等环境管理制度的“一证式”固定源排污管理体系。国家13个行业的固定源排污许可证，在麟游县都不涉及。达标。（指标落实部门：环保）
36、省级生态文明建设示范乡镇占比
    指行政区内各县经省级环境保护部门认定，达到省级生态文明建设示范乡镇标准的个数占行政区乡镇总数量的比例。
目前麟游县省级生态文明建设示范乡镇的个数为零，不达标（省级标准75%以上）
（指标落实部门：各乡镇）
37、党政领导干部参加生态文明培训的人数比例
指行政区内副科级以上在职党政领导干部，参加组织部门认可的生态文明专题培训、辅导报告、网络培训等的人数比例。
据统计，麟游县党政领导干部参加生态文明培训的人数比例为100%。
（指标落实部门：县政府）
38、公众对生态文明知识知晓度
    指资源节约、污染防治、生态保护、全球及区域环境问题、可持续发展等生态文明知识在行政区公众中的普及程度。该指标通过抽样调查获得，用以综合反映学校教育、科学普及、公众媒体等的宣传教育效果。选取调查对象时应考虑年龄、学历、职业、性别等情况，以充分体现调查结果的代表性，调查总人数不少于行政区人口的千分之一。
经初步调查，麟游县公众对生态文明知识知晓度为85%。
（指标落实部门：县政府）
39、环境信息公开率
    指政府主动公开环境信息和企业强制性环境信息公开的比例。
经初步调查，麟游县环境信息公开率为85%。
（指标落实部门：县政府）
40、公众对生态文明建设的满意度
    指公众对生态文明建设的满意程度。
公众对生态文明建设的满意率
	年度
	随机调查人数（人）
	调查人数中满意人数（人）
	公众对环境满意率（%）

	2012
	200
	170
	85

	省级标准≥75%；国家标准≥80%


（指标落实部门：县政府）
41、河长制和湖长制（国家指标）
    要求：全面推行。
日前，麟游县境内的28条河流全面实施河长制，共设立县级河长6人，7个镇镇级总河长9人，镇级副总河长9人，镇级河湖专管员7名，村级河道巡查员66人，联系和包干河流、水库和水源地的保护、管理、污染防治，打造了全覆盖的河长制。
（指标落实部门：县政府）
42、空间规划（国家标准）
要求：编制空间规划，多规合一规划。
目前麟游县还没有编制多规合一规划。此指标不达标。
（指标落实部门：发改、国土）
附录3：不达标指标配套项目实施后指标达标测算
    （1）不达标指标情况
    经附录2测算，麟游县建设生态文明示范县省级不达标指标有7项，国家级不达标指标有8项，相关不达标指标情况见附表3-1所示。
附表3-1国家和省级生态文明建设不达标指标情况
	序号
	不达标指标
	现状值
	标准值
	指标性质

	
	
	
	省级
	国家级
	

	1
	环境空气质量
	5天重污染天气，空气优良率73.4%
	无重污染天气，空气优良率80%以上
	按省级标准，逐年有改善
	约束型

	2
	城镇生活垃圾无害化处理率
	74%
	80%
	达到省级要求
	约束型

	3
	省级生态文明建设示范乡镇占比
	0
	≥75%
	无要求
	约束型

	4
	秸秆综合利用率
	85%
	≥95%
	≥95%
	参考型

	5
	农村卫生厕所普及率
	25.4%
	95%
	95%
	参考型

	6
	城镇新建绿色建筑的比例
	15%
	30%
	30%
	参考型

	7
	自然资源资产负债表
	未编制
	编制
	编制
	参考型

	8
	自然资源资产离任审计
	未开展
	——
	开闸
	参考型

	9
	空间规划
	未编制
	——
	编制
	参考型

	10
	村镇饮用水卫生合格率
	96%
	90%
	100%
	参考型


    （2）项目实施后对指标达标情况的支撑
    1）环境空气质量达标预测
大气混合层高度可以按以下经验公式计算；
H=As*U10/f（大气温度层结为中性及不稳定状态，即A，B，C，D）
H=Bs*U10/f（大气温度层结为稳定状态，即E，F）
其中  H——大气混合层高度（m）
As——经验数据（详见附表3-2）
Bs——经验数据（详见附表3-3）
F——地球自转参数   f=2*Ω*sinΦ
Ω——地球自转角速度   =7.29*10-5周/秒
U10——地面10米处的平均风速   米/秒   

Φ——地理纬度。   麟游34.69

附表 3-2秦岭以北地区经验取值表
	稳定度
	A
	B
	C
	D
	F
	F

	As
	0.073
	0.060
	0.041
	0.019
	
	

	Bs
	
	
	
	
	1.66
	0.70


                 附表3-3  稳定层高度的计算
	稳定度
	A
	B
	C
	D
	F
	F

	H/m
	2000
	1500
	1350
	900
	450
	300


注：上述混合层高度结果结合经验公式计算及实测数据校核后取整确定。
大气容量箱模式：  C=K×P/(LBU)

其中  C——污染物平均浓度， mg/m3；
P——污染物排放强度， mg/s；
K——容量利用系数，根据当地空气检测数据的不均匀性确定。比较清洁的城市通常不超过0.5；
L，B——城市的平均长和宽m；（麟游县城面积约2.5×1.7m2） 

U ——城市10米处的平均风速，m/s；    

核算结果如下附表3-4所示。
               附表3-4  麟游县大气容量核算结果
	稳定度
	A
	B
	C
	D
	F
	F

	S（米2）
	4.25×106

	H（米）
	2000
	1500
	1000
	500
	450
	200

	U（米/秒）
	6
	6
	6
	4
	2
	1.5

	M1（吨/年）
	
	
	500
	300
	150
	120

	M2（吨/年）
	
	
	400
	250
	120
	80

	M3（吨/年）
	
	
	550
	400
	200
	150


注：M1、M2、M3分别代表二氧化硫、二氧化氮、PM10日最大控制量。
测算结果表明，麟游县SO2年最大控制量在300-500吨以内，目前实际排放量为235吨，排放浓度未超标。而NOX最大控制量为250-400吨，实际排放量仅为52吨，核算数据偏小。
    实施的相关项目：
① “煤改电”项目：拆除5台14MW低效燃煤锅炉，冬季可减少烟尘量约为21吨/年，可减少PM10排放量约12吨/年，PM2.5排放量约3吨/年。降低重污染天数；
②淘汰县城建成区范围内的燃煤锅炉，实施气化工程，可减少PM10排放量约2吨/年，PM2.5排放量约1吨/年；
③实施扬尘综合治理工程，减少减少PM10排放量约2吨/年，PM2.5排放量约2吨/年。降低重污染天数；
④实施城市绿色公交建设，提高绿色出行比例，如能替代200辆汽车出行（一辆车按排放100g/d氮氧化物计算），每天可以减少20kg的氮氧化物排放量，每年约减少4吨的氮氧化物排放量。进而减少臭氧离子的形成条件；
⑤实施铁路运输，淘汰100辆重型柴油车，如果按一台柴油车氮氧化物排放量的10倍计算，则每年可以减少20吨氮氧化物排放量。进一步减少臭氧离子的形成条件。
    2）城镇生活垃圾无害化处理率
    在招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰等6个镇各建日处理20-40吨，总库容30-60万立方米的垃圾填埋场6座。项目在2017年底基本完成，通过6座镇级垃圾无害化填埋场的建设和运营，麟游县城镇生活垃圾处理量可以达到12万吨左右，城镇生活垃圾无害化处理率可以达到95%以上。
    3）省级生态文明建设示范乡镇占比
    ①在招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰等6个镇建设6座污水处理设施，确保乡镇污水处理率达到85%以上；
    ②在招贤、两亭、丈八、酒房、崔木、常丰等6个镇各建6座镇级生活垃圾填埋场，确保镇级生活垃圾无害化处理率达到95%以上；
    ③完成1.22万户农村厕所的改厕，农村卫生厕所的总户数达到普及率达到95%以上。
    ④规模化畜禽养殖小区出栏1万头猪和1.6万头牛（按全县总的猪和牛数量的60%计），通过有机肥项目，年处理畜禽粪便3.6万吨，折合成处理1.0万头猪的粪便（约0.4万吨）和4400头牛产生的粪便（3.2万吨）。剩余1万头牛均为规模化养殖，均有粪便处理设施。所以通过有机肥项目，可以确保县域规模化畜禽养殖小区的粪便无害化处理率达到100%。
    ⑤通过农业循环示范园区项目，年产玉米秸秆青贮饲料0.8万吨，建设1处秸秆生物质利用设施，年秸秆利用量为0.15万吨，使全县秸秆综合利用率达到95%以上。
    4）秸秆综合利用率
    2017年秸秆产生量为9.43万吨，其中还田利用量为7.07万吨，饲料利用量为0.94万吨，通过通过农业循环示范园区项目，年产玉米秸秆青贮饲料0.8万吨，秸秆饲料利用量增加到1.74万吨，，建设1处秸秆生物质利用设施，年秸秆利用量为0.15万吨，秸秆综合利用率可达到95%。
    5）农村卫生厕所普及率
    2017年麟游县农村总户数1.7万户，拥有卫生厕所的户数只有0.4万户，通过1.22万户农户的改厕工作，可以使拥有卫生厕所的户数提高到1.62万户，从而使农村卫生厕所的普及率提高到95%以上。
    6）城镇新建绿色建筑的比例
    新建的公共建筑、面积超过0.5万m2的居住建筑全部按绿色建筑标准进行设计和建造。确保城镇新建绿色建筑的比例达到30%以上。
    7）村镇饮用水卫生合格率
2017年麟游县村镇饮用水卫生合格率为96%，在2018年底之前新建剩余22处农村安全饮水工程，提升改造27处农村安全饮水工程，使村镇饮用水卫生合格率达到100%。
    8）自然资源资产负债表、自然资源资产离任审计、空间规划
    在2019年低前启动自然资源资产负债表的编制、开展自然资源资产离任审计，编制空间规划。确保三个指标达标。
附图1-5  麟游县中心城区建设用地现状布局图





   附图1-7  自然保护区功能区区划图










_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

